MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

(MARNDR)

POLITIQUE D’IRRIGATION DU MARNDR

2012

JUIN 2012

I. CONTEXTE DE L’IRRIGATION EN HAITI	4

1.1 Données générales sur le secteur irrigué	4

1.2 Principales institutions et organisations liées à l’irrigation	5

1.3 Principales contraintes du secteur de l’irrigation	6

II. ANALYSE ET VISION STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR	7

2.1 Justification et objectifs	8

2.2  Les indicateurs de performance	9

III DESCRIPTION DES INTERVENTIONS RETENUES	10

3.1 Investissement dans les infrastructures physiques	11

3.2 Mise en place et renforcement des associations d’irrigants (AI)	12

3.3 Appui à la mise en valeur	13

3.4 Renforcement institutionnel	13

3.5 Sécurisation foncière	14

3.6 Coordination des acteurs	14

IV Projets principaux en cours dans le secteur de l’irrigation	15

V. ESTIMATION DES COÛTS	17

VI. RISQUES	17

Annexe 1 : Liste des périmètres irrigués et irrigables par département ( Source CNIGS)	19

Annexe 2 : Les bassins versants majeurs en Haïti.	35

ANNEXE 3: Méthodologie du MARNDR pour le transfert de gestion des PPI	37

Annexes 4 : Liste des périmètres à réhabiliter et à construire pour le quinquennat 2012-2016	40

Annexes 5 : INVENTAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES BASSINS VERSANTS EN HAITI	43

Annexe 6 : Bibliographie	49

Liste des sigles

BAC : Bureau agricole communal,

CIAT : Comité Interministériel d`aménagement des bassins versants

CRDA : Centre de Recherche et de Documentation Agricole

DDA : Direction départementale agricole

DFRS : Direction de Foret et des Ressources en Sols

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation

INARA : Institut National de la Réforme Agraire

MAE : Ministère des affaires étrangères,

MARNDR : Ministère de l’Agriculture des Ressources Nationales et du Développement Rural

MDE : Ministère de l`Environnement

MEF : Ministère de l'Économie et des Finances

ODVA : Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite

ONG : Organisation non gouvernementale

PAM : Programme alimentaire mondial

PPI : Petit périmètre irrigué

SI : Système irrigué

# I. CONTEXTE DE L’IRRIGATION EN HAITI

## 1.1 Données générales sur le secteur irrigué

- Malgré l’abondance des précipitations dans une large part du pays, l’irrigation se justifie en raison de la grande irrégularité des précipitations due à une géographie montagneuse (saison sèche plus ou moins longue et prononcée, apparition d’épisodes secs prolongés durant la saison pluvieuse, et forte intensité des pluies) et à l’exposition aux vents maritimes. D’une manière générale, les plaines présentent une pluviométrie déficitaire alors que les pentes dominantes sont soumises à des pluies plus abondantes dont le ruissèlement alimente les cours d’eau et constitue une ressource pour l’irrigation.

- La pratique de l’irrigation en Haïti est ancienne. A la fin de la période coloniale les superficies irriguées représentaient quelques 58 000 ha. Après une période d’effondrement due à la dégradation des aménagements et de leurs conditions d’exploitation, le développement des superficies irriguées a repris au début de siècle. Cependant, dans les dernières décennies les systèmes irrigués ont connu une dégradation générale. Malgré certaines actions ponctuelles, cette situation est une conséquence de la faiblesse des ressources consenties à ce sous-secteur, en contradiction flagrante avec la réaffirmation régulière du rôle prépondérant du sous-secteur de l’irrigation dans la relance du secteur agricole.

- La disponibilité en eau du pays n’est pas connue avec exactitude en raison de l’absence de données hydrologiques fiables. Selon certaines statistiques disponibles, le potentiel d’irrigation en Haïti se situerait entre 135 000 et 150 000 hectares (principalement par gravité), représentant environ 50 % des terres de plaines, qui constituent les zones à fort potentiel du pays. Le reste des surfaces agricoles se trouve dans les mornes (zones montagneuses). Le Centre National de l’Information Géo Spatiale (CNIGS) est en train de réaliser une cartographie des périmètres d`irrigation au niveau du pays. Selon les données déjà traitées il existerait 275 systèmes au total dont 258 existants et 17 avec des potentiels de développement mais sans infrastructures hydrauliques. Des  258 systèmes existants 54 ont un potentiel d`extension (voir annexe 1). En termes de superficie, on ne dispose pas encore toutes les données pour les périmètres inventoriés. Néanmoins selon les informations obtenues, 83% des périmètres existants font état d`une superficie aménagée d`environ 70 000 hectares.

- D`autre part,  le traitement partiel des informations obtenues pour 8 des dix départements agricoles (Nord-Ouest et Ouest excepté) dans le cadre du recensement agricole réalisé au niveau du pays en 2008-2009 indique une superficie irriguée de 67750 hectares au total. Ce chiffre représenterait 10% de la superficie totale exploitée par les agriculteurs de ces départements.

- Le travail du CNIGS et le traitement du recensement agricole sont en cours de finalisation. D’ici la fin de l`année 2012, l’on disposera des données fiables sur la surface irrigable et réellement irriguée pour cinq départements. Selon toute vraisemblance, les chiffres semblent vouloir tourner autour de 90 000 hectares de terres irriguées au niveau du pays, chiffre longtemps avancé par diverses sources. Autant dire que la superficie irriguée au niveau du pays n’a pas significativement évolué malgré la réalisation de certains travaux de réhabilitation au cours de ces 20 dernières années.

- Actuellement, il existe cinq (5) types de systèmes irrigués (SI) caractérisés en fonction de leur taille : un grand SI, celui de la Vallée de l’Artibonite qui s’étend sur 38 000 hectares, un moyen SI qui est formé par douze (12) systèmes localisés dans la Plaine du Cul de Sac, de Cabaret, d’Arcahaie de Léogane, des Gonaïves, des Cayes et de Saint-Raphaël), et s’étendant sur une superficie totale de 34 000 hectares ; environ soixante (60) petits SI qui contrôlent selon le cas des aires de dimension variée (entre 30 et 900 ha) et couvrent un total de 13.000 ha ; des stations de pompage et des puits artésiens ; des lacs collinaires, étang et petits plans d’eau. Les systèmes irrigués haïtiens sont principalement alimentés par des eaux de sources et de rivières (captage par dérivation) et seuls quelques systèmes ont été équipés d’installation de pompage (Plaine de Labre, Plaine des Gonaïves, Plaine du Cul de Sac). L’irrigation gravitaire reste la règle dans presque tous les systèmes.

- Il n’existe pas d’analyse permettant de situer la contribution de la production irriguée dans l’ensemble de la production nationale. Ceci est du à la grande diversité des productions irriguées qui coexistent dans la même parcelle, notamment dans les petits périmètres. On peut cependant estimer que le secteur irrigué assurerait près de 100% la production rizicole du pays, 30 à 40% de la production de la banane plantain, 15 à 20% de la production de la canne à sucre, 20% de la production de haricots et 10% de celle de mais. En outre, les rendements obtenus en culture irriguée, à l’exception du riz-paddy, sont loin des productions potentielles que l’on pourrait attendre. L’explication semble le faible niveau de maîtrise de l’eau et l’absence de facteurs d’intensification.

## 1.2 Principales institutions et organisations liées à l’irrigation

- Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), possède une Direction des Infrastructures Agricoles (DIA), qui est constituée d'un Service National des Ressources en Eau (SNRE) et d'un Service d'Irrigation et de Génie Rural (SIGR). La DIA est responsable de la conception, de la coordination, d'étude et du contrôle des infrastructures agricoles pour l'irrigation, le drainage, l'hydraulique agricole et, l'approvisionnement en eau des zones agricoles à l'intérieur des périmètres irrigués. Elle est responsable du programme, du développement et de la gestion des systèmes d'irrigation publics et est également chargée de la construction des barrages et des digues.

- Le MARNDR est déconcentré à travers les Directions Départementales de l’Agriculture (DDA) et d’une quarantaine de Bureaux Agricoles Communaux (BAC) plus ou moins opérationnels dans les périmètres irrigués. Ces organes couvrent tout le pays mais manquent de moyens logistiques, financiers et humains.

- Sous la tutelle du MARNDR, l’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA), organisme public autonome selon l’article 2 de la loi du 26 mai 1971, a la responsabilité technique, administrative et financière des infrastructures mises en place dans la vallée de l’Artibonite.

- Le MARNDR, bien qu’encore légalement chargé de l’administration des périmètres irrigués établis avec l’aide de l’État, a élaboré et mis en œuvre une politique de dévolution aux usagers des responsabilités de gestion des infrastructures, incluant leur entretien. Il existe aujourd’hui environ 150 associations ou comités d’irrigants dans le pays. Chaque association présente une forte spécificité (du point de vue de l’histoire locale, de la nature et de la taille des infrastructures et de la complexité organisationnelle). En général, peu de comités d’irrigants sont véritablement actifs.

- De nombreux intervenants appuient le secteur de l’agriculture irriguée dans le pays. On peut citer les acteurs étatiques (ministères, collectivités territoriales), les agriculteurs, les entrepreneurs du secteur privé classique, les prestataires de services (ONG nationales et internationales, firmes), des agents de commercialisation et/ou de transformation et les Bailleurs de Fonds fournissant des appuis financiers.

- Le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), créé par arrêté du Premier Ministre en  janvier 2009 qui réunit les Ministères suivants : Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Ministère de l’Économie et des Finances, Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports et Communications et de l’Environnement.  Le CIAT a pour mission de définir la politique du gouvernement en matière d’aménagement du territoire, de protection et de gestion des bassins versants, de gestion de l’eau, de l’assainissement, de l’urbanisme et de l’équipement. Notons que l`urbanisation des plaines agricoles a considérablement accéléré ces dernières années. Ce qui contribue à une diminution significative des aires irrigables et irrigués au niveau du pays.

- Le CIAT a  élaboré une proposition de politique et de stratégie de gestion des bassins versants. Le principal objectif de la politique est la protection et la conservation de l’eau et des ressources associées (terres et autres ressources naturelles) en vue de leur utilisation durable au profit des populations rurales et urbaines.

Les principaux objectifs spécifiques de la politique sur un horizon de 15 ans sont :

- d`augmenter la couverture végétale permanente ;

- d`augmenter et étaler  dans le temps  le débit des rivières et des sources ;

- et de protéger les zones urbaines par la mise en place d’infrastructures efficaces et durables.

## 1.3 Principales contraintes du secteur de l’irrigation

- Insuffisance et dégradation des aménagements hydro agricoles et autres infrastructures rurales: On assiste en Haïti à une décapitalisation de l’exploitation et de l’infrastructure rurale. Pour la grande majorité des exploitants, les seules ressources sont la terre et la force de travail familiale. Les infrastructures d’irrigation desservant ces superficies ont subi à travers le temps des détériorations successives imputables au manque d’entretien et aux cyclones périodiques. La majeure partie de ces aménagements hydro agricoles n’offre pas une maîtrise totale de l’eau.

- Dégradation des bassins versants. Les périmètres irrigués sont également devenus extrêmement vulnérables du fait de la dégradation des bassins versants en amont. L’aménagement des bassins versants est un thème récurrent en Haïti ; en effet, le pays est tout particulièrement exposé à l’érosion puisque près des deux tiers des zones rurales ont une pente de plus de 20 % et que le régime tropical des pluies présente des averses de grande intensité. La principale conséquence de cette situation est l’érosion des sols (perte de 36,6 millions de tonnes par an) et, par conséquent, une perte annuelle de productivité qui est estimée entre 0,5 et 1,2 %. Soixante quinze pour cent des terres cultivées, qui sont essentiellement situées sur les collines, n’ont ni arbres ni couvert arbustif et 25 des 30 bassins versants principaux du pays sont largement, voire entièrement déboisés. Ce problème de dégradation des bassins versants est accentué par l’exploitation abusive des ressources ligneuses par les habitants pour la fabrication du charbon de bois. La vulnérabilité des versants lors des pluies constitue une menace potentielle (inondations et ensablements) pour le réseau physique des périmètres, les cultures et les habitants. La carte de vulnérabilité des bassins versants montre que la majorité des bassins versants sont d’une vulnérabilité extrême. Dans le cas de fortes averses, les canaux primaires sont complètement sédimentés et les cultures détruites. En particulier, le périmètre irrigué de l’Artibonite rencontre des gros problèmes de sédimentation, car les eaux sont plus chargées en sédiment et la vitesse d’écoulement a diminué, et, entre autres, car la capacité du barrage de Péligre s’est fortement réduite. A cela s’ajoute la menace liée à la gestion de l’eau au niveau de ce barrage.

- Problèmes de gestion : L’exploitation de ces systèmes se heurte, entre autres, à des problèmes de gestion imputables en grande partie à la faible implication des usagers et la non application d’un montant de redevance d’irrigation couvrant les frais courants. Les raisons du non paiement des redevances sont multiples : mauvaise qualité de service (ouvrages dégradés, tours d’eau non respectés), incompréhension (l’eau est gratuite), manque de confiance dans le comité de gestion, insuffisance d’autorité du comité de gestion etc. De plus, ces redevances n’ont pas été actualisées depuis longtemps et le niveau de recouvrement est très bas.

- Faiblesse des institutions : Les services d’appui du MARNDR au niveau des périmètres irrigués sont très limités. Du fait que la plupart des agents du MARNDR se trouvent à Port-au-Prince et que la plus grande partie du budget est consacrée aux salaires, les activités de développement du Ministère sont réduites. En outre, le désengagement de l’État a entrainé dans certains cas l’émergence de groupements sans reconnaissance juridique, peu formés, peu coordonnés et disposant des moyens limités. Finalement, les activités des ONGs existantes dans le domaine de l’irrigation sont souvent peu coordonnées ce qui réduit considérablement l’impact des actions. Par rapport aux bassins versants, il existe un manque de coordination au niveau rôle des institutions. Au niveau du MARNDR, par exemple, la Direction des Ressources Forestières et des Sols  (DRFS) est censée avoir des prérogatives dans la gestion des bassins versants. Le CIAT créé récemment devra veiller à la définition, l’application et l`applicabilité de la politique de gestion des bassins versants. De plus, le Service Nationale de Ressources en Eau attaché maintenant à  la DIA  devrait être transféré au Ministère de l`Environnement selon le décret de 2005. A noter aussi qu’il n’existe pas encore de loi-cadre sur le transfert de la gestion de l’eau.

- Absence d'une politique cohérente d'hydraulique agricole et d’une planification régionale, cette absence n’a pas permis de définir, par grand bassin hydrologique, les possibilités d'aménagement et de mise en valeur et la répartition des ressources en eau entre les différentes catégories d'utilisateurs.

- Insécurité de la tenure foncière : la précarité de la tenure foncière fait que l’exploitant est très réticent à réaliser des améliorations (par exemple l’entretien des réseaux d’irrigation). L’insécurité foncière constitue un blocage important à l’aménagement des exploitations agricoles, à la valorisation et à la conservation du patrimoine et à l’introduction  de nouvelles techniques de production.

- Urbanisation accélérée des plaines irriguées. Chaque année, on assiste à une forte urbanisation des terres à fort potentiel avec le développement de constructions anarchiques. Ce phénomène est visible dans toutes les plaines proches des agglomérations urbaines et s’est accentuées dans les zones touchées par le séisme, plaine de Léoganes, plaine de Jacmel, plaine du Cul de Sac ..

# II. ANALYSE ET VISION STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

- Du point de vue légal, les textes législatifs qui règlementent encore aujourd’hui la gestion des systèmes irrigués sont principalement résumés dans la loi du 20 septembre 1952 et le code rural de 1962. Ces textes stipulent que l’eau est propriété de l’État et établissent un contrôle et une responsabilité de ce dernier sur la gestion des systèmes ainsi que sur la construction d’infrastructures.

- L’accès à l’eau d’irrigation et la gestion des PPI est une des priorités de la politique du MARNDR, qui promulgue la nécessité d’assurer une meilleure maitrise de l’eau à travers la mise en place des aménagements hydro agricoles moyennant des subventions aux investissements et selon une stratégie prenant en compte à la fois l’infrastructure physique, l’aspect social et institutionnel, la mise en valeur agricole mais également la gestion des bassins versants.

Les éléments de stratégie porteront en particulier sur :

- la construction de structures de stockage de l’eau en montagne ;

- la réalisation de lacs artificiels (lacs collinaires) permettant d’augmenter les surfaces irriguées au niveau des plateaux ;

- la réhabilitation des systèmes d’irrigation existants et la construction de nouveaux systèmes là où cela s’avère nécessaire pour contribuer à l’intensification et rendre l’eau d’irrigation disponible pour les parcelles de production en situation de plaine ;

- la réalisation de systèmes d’irrigation faibles consommateurs en eau partout où cela est possible et à la portée des producteurs (système goutte à goutte, aspersion …) ;

- le transfert de la responsabilité de la gestion des périmètres irrigués aux usagers et l’appui à la mise en place et/ou au renforcement des associations d’irrigants ;

- la protection des châteaux d’eau et bassin versants en amont des systèmes d’irrigation en assurant la promotion de systèmes de production à caractère antiérosif en montagne, en étroite collaboration avec les agriculteurs et en concertation avec le Ministère de l’environnement ;

- la bonne gouvernance du secteur.

- La vision du secteur s`appuie aussi dans la déclaration de politique générale du Premier Ministre Laurent Lamothe qui vise la réhabilitation d’infrastructures hydro-agricoles (grande et petite irrigation) dans la perspective d’une augmentation significative de la production agricole d’ici 2015. Un objectif de 70 000 hectares de terres irrigués est fixé.

- En outre, la Politique Nationale d’Irrigation s’appuie sur quatre  composantes : les aménagements hydro-agricoles, la gestion sociale de l’eau,  la mise en valeur agricole des plaines irriguées et une veille sur les bassins versants surplombant les périmètres d`irrigation.

- A partir de 1963, le MARNDR s’est vu attribuer la mission d’intervenir dans la distribution de l’eau et dans l’entretien des périmètres irrigués. Les usagers étaient astreints au paiement d’une taxe d’irrigation qui devait assurer une partie des frais d’entretien des périmètres ainsi que les salaires des syndics et de leurs adjoints chargés de règlementer la distribution d’eau. L’effet conjugué de l’absence d’indexation de la taxe et de la faiblesse des services offerts en échange par l’État ont conduit à rendre caduc ce système où les usagers ne payaient plus et l’État, même lorsqu’il affichait une volonté de jouer son rôle, n’en avait plus les moyens. La réflexion sur le désengagement de l’État, initiée dans ce secteur il y a une dizaine d’années, s’est approfondie après 1995 avec une redéfinition plus claire de sa mission et, pour l’irrigation plus particulièrement, à partir des travaux d’aménagement du périmètre de l’Arcahaie. L’exigence du transfert de la gestion aux usagers sur ce périmètre avait en effet reçu l’approbation du MARNDR et la question des modalités était posée concrètement.

- La politique de transfert de la gestion aux irrigants a été officialisée en 1997. Ses objectifs sont les suivants : (a) assurer une augmentation et la sécurisation de la production agricole par une meilleure gestion des systèmes irrigués (b) déléguer la responsabilité de la gestion des systèmes irrigués aux usagers censés l’exercer mieux que l’État (en application du principe de subsidiarité), après une formation appropriée. Le MARNDR a élaboré une méthodologie de transfert de la gestion des PPI aux associations d’irrigants qui s’articule en 4 phases et 12 étapes d’appui à un processus de prise en charge par une association d’irrigants de la gestion de son système (voir annexe 3).

- Le MARNDR dans son souci d’actualiser son approche de la gestion des systèmes d’irrigation, a déjà préparé plusieurs avant-projets de loi, dont:

- le projet de loi-cadre sur l’eau;

- le projet de loi pour le transfert de gestion des aménagements hydro -agricoles aux associations;

- et  le projet de loi-cadre relatif à l’irrigation et au drainage des eaux agricoles. Ces avant-projets n’ont pas encore été approuvés par le Parlement.

## 2.1 Justification et objectifs

- Le développement du secteur de l’irrigation s’avère être un des atouts importants du secteur agricole en tant que déterminant crucial de l’amélioration de la productivité et des revenus agricoles, et de création d’emploi. L'importance de la maîtrise de l'eau dans l'augmentation de la productivité agricole et du rôle que le secteur irrigué peut jouer tant pour améliorer le sort de nombreuses familles qui habitent dans le milieu rural que pour limiter la dépendance alimentaire du pays.

- D`une manière générale la vision pour le secteur de l`irrigation est  d`augmenter la superficie irriguée de manière durable, tout en diversifiant les techniques d’irrigation et les conditions d’utilisation de l’eau en fonction des caractéristiques des zones irriguées. Pour les années 2012-2016 le MARNDR ainsi que les principaux  bailleurs de fonds (FIDA, USAID, BID, UE) compte réhabiliter 96 Systèmes d’irrigation  pour un total de 71 789 hectares et construire 13 systèmes d’irrigation totalisant 10105 hectares (voir annexe 4).

- En clair l’objectif général pour ce quinquennat est de disposer d’infrastructures  rurales adaptées aux besoins de Gestion des Ressources Naturelles, de production et de mise en marché.

- Les objectifs spécifiques sont:

- Disposer et mettre en œuvre une politique, une stratégie et une législation répondant aux enjeux de développement et de gestion des infrastructures rurales ;

- Garantir durablement la disponibilité en eau par la réhabilitation et construction des infrastructures hydro-agricoles ;

- Assurer une fonctionnalité et une valorisation des périmètres à travers un transfert réussi de leur gestion aux AI ;

- Garantir l’écoulement des produits grâce à un réseau de pistes rurales praticables en tout temps.

### 2.2  Les indicateurs de performance

- En liens aux objectifs des indicateurs de performance sont fixés.

Tableau 1 : Indicateurs de performance

| Objectifs spécifiques | Indicateurs |
| --- | --- |
| OS1 : Disposer et mettre en œuvre une politique, une stratégie et une législation répondant aux enjeux de développement et de gestion des infrastructures rurales | - Une politique nationale d’infrastructures hydro-agricoles et sa stratégie, est définie, validée, distribuée et connue des différents acteurs - La législation et la règlementation sur la gestion des infrastructures rurales est adaptée et appliquée |
| OS2 : Garantir durablement la disponibilité en eau par la réhabilitation et construction des infrastructures hydro-agricoles. | - 96 systèmes d’irrigation pour un total de 71789 hectares sont réhabilités - 13 systèmes d’irrigation totalisant 10105 hectares sont construits - 2000 km de canaux d’irrigation et de drainage curés manuellement; |
| OS3 : Assurer une fonctionnalité et une valorisation des périmètres à travers un transfert réussi de leur gestion aux AI | - Les 109 AI sont fonctionnelles et légalisées - Au moins 60 % des usagers paient leurs redevances |
| OS4 : Garantir l’écoulement des produits grâce à un réseau de pistes rurales praticables en tout temps | - Un réseau de pistes rurales totalisant 1000 Km est réhabilité - Un programme d’entretien de ces réseaux est mis en œuvre |

# III. DESCRIPTION DES INTERVENTIONS RETENUES

- Les principales activités liées à ces objectifs spécifiques sont consignées dans le tableau ci-dessous

Tableau 2 : Objectifs spécifiques et principales activités

| Objectifs spécifiques | Description des Principales activités |
| --- | --- |
| OS1 : Disposer et mettre en œuvre une politique, une stratégie et une législation répondant aux enjeux de développement et de gestion des infrastructures rurales | - Définir une politique nationale d’infrastructures hydro-agricoles et sa stratégie, planifier et coordonner sa mise en œuvre avec les DDA - Mettre en place et faire fonctionner une base de données sur les systèmes d’irrigation et le réseau de pistes rurales - Adapter la législation et la réglementation et veiller à son respect par les différents acteurs - Assurer une fonctionnalité et un développement de capacité des services de l’État |
| OS2 : Garantir la disponibilité durable en eau par la réhabilitation et construction des infrastructures hydro-agricoles. | - Réhabiliter les périmètres irrigués existants - Planifier et coordonner la réhabilitation des périmètres irrigués - Assurer la maîtrise d’ouvrage des périmètres sur financement public - Construire de nouveaux périmètres irrigués - Planifier et coordonner la réhabilitation des périmètres irrigués - Assurer la maîtrise d’ouvrage des périmètres sur financement public - Assurer le respect des normes et conseils sur périmètres privés - Définir et veiller à la mise en œuvre d’un programme de réparation et d’entretien des grands périmètres - Veiller à l’aménagement des bassins versants en amont des périmètres irrigués |
| OS3 : Assurer une fonctionnalité et une valorisation des périmètres à travers un transfert réussi de leur gestion aux AI | - Définir et mettre en œuvre les mécanismes et outils de transfert - Appuyer et consolider les associations d’irrigants dans les périmètres irrigués - Renforcer la mise en valeur agricole pour la valorisation de l’eau d’irrigation - Veiller à la mise en œuvre d’un programme de réparation et d’entretien des périmètres sous la responsabilité des AI (dont curage des canaux) |
| OS4 : Garantir l’écoulement des produits grâce à un réseau de pistes rurales praticables en tout temps | - Réhabiliter les pistes rurales - Construire de nouvelles pistes rurales - Définir et veiller à la mise en œuvre d’un programme d’entretien |

- Les interventions proposées pour le développement de l’irrigation se développeront suivant une approche intégrée amont-aval, dans le cadre d’un plan d’aménagement de bassin versant et selon une stratégie prenant en compte à la fois l’infrastructure physique, l’aspect social et institutionnel, les aspects de mise en valeur et fonciers et la rentabilité des infrastructures. A cet égard, on privilégiera des synergies avec les projets déjà en cours qui incluent l’élaboration d’un plan d’aménagement de bassin versant ou des interventions à l’amont des périmètres irrigués. Les actions sur la réhabilitation et l’aménagement des périmètres irrigués impliquent :

(i) Des investissements dans les infrastructures physiques (y compris la réhabilitation et la construction des périmètres irrigués, la réhabilitation des pistes agricoles et l’aménagement des bassins versants);

(ii) le renforcement et la mise en place des associations d’irrigants,

(iii) le renforcement des l’appui à la mise en valeur agricole,

(iv) le renforcement institutionnel et

(v) le programme de sécurisation foncière

- Les femmes représentent 52% de la population et supportent 90% des charges domestiques (44% d’entre elles sont analphabètes, 62% vivent en milieu rural et jusqu’à 40% d’entre elles sont chefs de ménage dans le secteur agricole). Ce sont surtout les femmes qui subissent plus que les hommes la dégradation des conditions de vie dans la mesure où les pratiques traditionnelles d’exclusion de la gestion et de la prise de décisions communautaires persistent et accentuent l’analphabétisme féminin, la pauvreté et la pénibilité des tâches domestiques, familiales et productives. Les femmes sont plus vulnérables à l’insécurité alimentaire puisque 51% des ménages qu’elles dirigent en milieu rural sont en état d’insécurité contre 37% des hommes. En plus, elles sont en état d’infériorité pour l’accès à la terre puisque 40% d’entre elles, chefs de ménage, n’ont pas l’accès à la terre.

- Le programme intégrera l’approche équité entre genres, notamment à travers le renforcement des capacités de femmes et jeunes, l’accès des groupements de femmes aux parcelles irriguées, la participation dans le diagnostic et la planification des activités du programme et la prise de décision par leur participation aux activités des associations d’irrigants.

## 3.1 Investissement dans les infrastructures physiques

- Les investissements dans les infrastructures physiques concernent la réhabilitation et la construction des périmètres irrigués, la réhabilitation des pistes agricoles et l’aménagement des bassins versants. La réalisation des investissements comportera les phases suivantes :

- Phase d’étude : cette phase devrait permettre, quand c’est nécessaire, d’élaborer les dossiers suivants : états des lieux et diagnostic approfondis, avant projet sommaire, avant projet détaillé, dossier de consultations des entreprises, dossier d’appel d’offres;

- Phase d’appel d’offre pour l’adjudication des marchés par composantes suivant les lois de Passation de Marchés;

- Phase de mise en œuvre et de réalisation des activités suivant un chronogramme adapté.

- Réhabilitation de périmètres irrigués. L’objectif est de réhabiliter environ 72 000 hectares. Les travaux de réhabilitation répondront aux objectifs suivants:

- garantir l’approvisionnement en eau dans les parcelles périmètres irrigués assurant une distribution efficiente et équitable;

- et faciliter les travaux d’entretien des réseaux d’irrigation

- De manière générale, la réhabilitation physique concernera les aspects suivants.

- sur les périmètres alimentés par dérivation d’un cours d’eau, la construction ou réhabilitation de la prise en rivière;

- sur les périmètres alimentés par pompage, la construction ou réhabilitation de la station de pompage;

- réhabilitation et aménagement du réseau des canaux existant, y compris le reprofilage, le revêtement en maçonnerie de certains tronçons, et la construction des ouvrages hydrauliques nécessaires;

- et création d’un réseau d’assainissement fonctionnel.

- Aménagement des nouveaux périmètres Les aménagements des nouveaux périmètres se feront sur des terres du domaine public. L’objectif sera d’aménager environ 10105 hectares.

- Dans quelques nouveaux périmètres, on va promouvoir la diffusion de nouvelles technologies qui ont été testées dans le cadre d’autres projets. Il s’agit par exemple de :

- la mobilisation des ressources en eau souterraines (techniques de forage);

- l’amélioration des systèmes gravitaires : le PPI1 a testé des solutions techniques notamment pour les prises d’eau (prise drainante, prise tyrolienne, prise fusible);

- de systèmes sous pression collectifs (système californien,..);

- et de systèmes d’irrigation localisée.

- Réhabilitation et construction des pistes agricoles : Le réseau routier rural en Haïti a été affecté notamment par le manque de maintenance. L’objectif est de remettre en état environ 1000 km de pistes agricoles, permettant d’améliorer, d’une part, les écoulements des produits alimentaires des zones irriguées vers les zones de consommation et d’autre part, l’approvisionnement des agriculteurs en intrants agricoles et en produits manufacturés de première nécessité. En plus de sa vocation économique, les pistes rurales jouent un rôle social dans ce sens qu’elles permettent de faciliter l’accès à l’école, au centre de santé de base, etc., ce qui contribue énormément à l’amélioration de la vie des populations concernées par le programme.

- Travaux d’aménagement des bassins versants : Le but de cette action est de protéger les infrastructures hydro agricoles contre les risques de dégradation naturelle (crues, ruissellement, épandages de sédiments). La protection des périmètres irrigués sera traitée par des mesures de protection physique (terrasses progressives, construction des retenues et lacs collinaires) et biologique (reboisement productif, haies vives, aménagement de ravines etc.) des zones vulnérables à l’érosion et/ou inondations. On veillera à ce que des travaux d`aménagement se fassent au niveau des bassins versants surplombant les périmètres dans lesquels on intervient. L’annexe 5 fournit les principaux projets en cours au niveau des bassins majeurs d`Haïti. Un travail est en cours au niveau du CIAT pour un découpage plus exhaustif des bassins versants en sous-basins versants. Avant toute intervention au niveau des infrastructures agricoles les acteurs devront s’assurer que des travaux d’aménagements des bassins versants ont été faits ou sont en cours de réalisation.

## 3.2 Mise en place et renforcement des associations d’irrigants (AI)

- Mise en place des AI et transfert de la gestion : Pour chaque réhabilitation ou création de périmètre, on doit prévoir un accompagnement des producteurs pour permettre le transfert de gestion de l’eau aux associations d’irrigants suivant la politique du MARNDR. Pour l’établissement des AI on s’appuiera sur la méthodologie élaborée par le MARNDR (voir annexe 3). Le schéma du MARNDR prévoit la succession des différentes phases (4) et étapes (12) d'appui à un processus de prise en charge par une association d'irrigants de la gestion de son système. Cette approche prend tout son sens pour autant que sont respectés:

- les mécanismes de participation effective des usagers à ce processus; et

- la nécessité de prendre en compte l'hétérogénéité forte des systèmes irrigués en Haïti, qui peut impliquer donc des "traitements" différents d’un système à l’autre.

- La mission spécifique des AI afin que le transfert de gestion puisse effectivement s’effectuer comporte :

- la bonne gestion du système d’irrigation au profit des usagers ;

- la responsabilité au niveau du maintien et de l’entretien des ouvrages hydrauliques ;

- la mise en place d’une distribution égalitaire ;

- la responsabilité pour la gestion des conflits et

- le respect des normes et des règlements.

- Accompagnement des AI. Les actions de formation, accompagnement et consolidation des AI se fondent sur la méthodologie élaborée par le MARNDR Les formations dispensées en appui à l’AI et à ses membres doivent être liées à sa mission spécifique. D’autres actions telles l’accès aux intrants, le crédit, la commercialisation doivent être engagées car elles sont nécessaires pour une bonne valorisation de l’eau mais il est alors fortement préférable – l’expérience en Haïti et ailleurs le montre clairement -que d’autres organisations présentes dans la zone prennent en charge ces activités liées à l’organisation de la production et de la mise sur le marché. Il est évidemment important de créer des liens entre toutes les organisations présentes dans une même zone; mais également les comités de gestion des bassins versants et ayant des missions différentes, mais il est capital de ne pas donner à l’AI des responsabilités qui sortent du cadre pour lequel elle est conçue, sous peine de la fragiliser et la détourner de ses fonctions.

- D’assez nombreuses expériences de gestion directe par les irrigants ont été réalisées en Haïti, elles ont été assez largement documentées par le MARNDR/DFPEA avec l’aide de la coopération française dans le cadre d’un projet piloté par le Groupe de Gestion Sociale de l’Eau qui a pour objectif de recueillir les résultats de ces expériences et de les consolider. Cependant les méthodologies et matériels didactiques disponibles en langue française et destinés à des paysans de technicité comparable à celle des paysans haïtiens sont encore très limités. Le MARNDR, avec l’aide du GRI (Groupe de réflexion sur l’irrigation) a élaboré un certain nombre de modules de formation destinés à l’encadrement, dont quelques uns en créole. Malgré cela il faut compléter ces supports didactiques adaptés aux réalités du pays et aux différents publics cibles en tenant compte de l’analphabétisme élevé parmi les paysans, et du manque de familiarité des cadres agricoles avec la pratique de l’agriculture irriguée. Il sera aussi nécessaire avec une étude de cas de réaliser une évaluation au niveau des AI  ayant géré leurs systèmes dans le cadre de la politique du transfert de gestion.

- De manière générale, les actions de formation porteront sur :

- le pilotage de l’irrigation : les agriculteurs des sites n’ont généralement qu’une faible expérience en matière d’irrigation ;

- la maîtrise des besoins en eau réels de la plante et de la dose pratique à appliquer doit constituer l’un des thèmes fondamentaux en matière de formation sur les techniques d’irrigation;

- la gestion des associations: gestion de la distribution de l’eau, organisation de réunions, tenue de comptes, calcul de la redevance, règlement de conflits, organisation des activités d’entretien, etc.

On estime que ces activités d’accompagnement et de consolidation de l’AI devraient se dérouler (avec une intensité dégressive) sur une période de 5 ans, après quoi un suivi régulier devra encore être assuré :

- l’entretien et la réparation de l’infrastructure d’irrigation : appuyer les comités dans la réparation et l’installation des matériels et équipements dysfonctionnels ou manquants; et

- les visites d’échanges d’expériences sur d’autres périmètres où le processus du transfert de gestion aux usagers conduit à des résultats satisfaisants.

## 3.3 Appui à la mise en valeur

- Selon les axes de la Politique du MARNDR, les travaux de réhabilitation et de construction dans les périmètres doivent être accompagnés par des actions d’appui à la mise en valeur de terres irriguées. L’objectif de cette intervention est de contribuer à l’augmentation, la diversification et la sécurisation des revenus pour mieux valoriser les périmètres irrigués. Il s’agira d’actions d’appui conseil en matière de cultures et de techniques culturales, d’amélioration de l’accès aux intrants et d’appui financier aux activités productives.

## 3.4 Renforcement institutionnel

- L’objectif de cette intervention est d’appuyer les services du MANRDR (centralisés et décentralisés) par des moyens adéquats (ressources humaines, matérielles et financières, formation adéquate) pour leur permettre de répondre à la problématique du développement du secteur. Cet objectif va être précisé dans le cadre de la reforme actuelle en cours au niveau du MARNDR.  Il s’agira de :

- Préciser les missions des services centraux et déconcentrés dans l’accompagnement des organisations d’irrigants. Il s’agira de définir le rôle dans l’application de la politique de transfert de toutes les  Directions et services concernés (Infrastructures agricoles, formation, appui aux organisations professionnelles agricoles, etc.). Ce rôle sera principalement un rôle d’orientation et de planification, mais également de formation continue du personnel impliqué. Au niveau des DDA doit s’effectuer la coordination des acteurs et des actions ciblées d’animation et de formation. L’accompagnement régulier sur le terrain se fera par les BAC. L’État reste propriétaire des infrastructures hydro agricoles, il doit contrôler de la bonne exécution des missions des associations d’usagers et assurer un suivi régulier de l'état des infrastructures hydrauliques.

- Adapter l’organisation et les moyens des services du Ministère à leurs nouvelles missions. Des dispositions seront prises pour : (i) assurer la formation continue des cadres et techniciens impliqués dans la mise en œuvre et la coordination de cette politique, au niveau des services centraux et déconcentrés du Ministère ; (ii) améliorer les conditions de travail du personnel ; (iii) revoir l’organisation des DDA et BAC et compléter les équipes avec un budget approprié.

- Former les nouveaux cadres et techniciens du secteur aux enjeux liés au transfert de gestion des périmètres irrigués  en adaptant les formations actuelles des ingénieurs agronomes et en promouvant le développement des filières de formations diplômantes de techniciens agricoles, sur la base de programmes validés par le Ministère.

## 3.5 Sécurisation foncière

- La sécurité des droits fonciers est un élément très important pour garantir une mise en valeur durable et optimale des terres irriguées. Elle se réfère à la certitude pour les paysans de ne pas être arbitrairement dépourvus de la jouissance de droits fonciers ou des avantages économiques qui en découlent. Les investissements prévus à cet effet par le programme auront un impact évident sur les terres concernées. La méconnaissance du statut foncier de ces terres est un facteur de risque, tant pour l’impact futur du projet que des risques de conflits fonciers entre les différents groupes ayant droits sur ces terres.

- Plusieurs expériences de programmes de sécurisation foncière ont été programmées (notamment dans le cadre du projet PPI-2, approche méthodologique SEPAFO projet FAO, GCP/HAI/024/EC) avec la collaboration de l’Institut national de la Réforme Agraire (INARA). Il faut signaler  un programme  financé par la BID en cours sur la gestion foncière.  Ce projet consiste à définir les rôles de l`INARA, de la DGI et de l`ONACA dans la gestion foncière.

## 3.6 Coordination des acteurs

- Les acteurs sont multiples. Il convient d`assurer la coordination des différents acteurs et la cohérence des actions, bien définir les rôles de chacun dans l`orientation et la coordination, dans les interventions et la valorisation ainsi que dans la protection des bassins versants. Dans les discussions en cours du niveau du MARNDR il est prévu un partage des rôles entre les trois niveaux : central (Directions centrales), départemental (DDA) et communal (BAC).

- Le niveau central est le niveau de conception, de définition des politiques et des stratégies, des programmes afférents, du suivi de leur mise en œuvre, un niveau de définition des règles et du suivi de leur application.

- Le niveau déconcentré est le niveau opérationnel chargé de mettre en œuvre les politiques et les stratégies sur un espace territorial donné avec les acteurs du secteur. A cet effet :

  - Les DDA assurent

    - coordination de toutes les actions dans le sous-secteur

    - le suivi de la situation du sous-secteur

    - la concertation inter-acteurs (dont table sous-sectorielle départementale),

    - une programmation territoriale des actions du MARNDR en concertation avec les différents acteurs,

    - l’organisation, la coordination et le suivi des actions du MARNDR sur le département,

    - l’appui à l’organisation des filières et des acteurs au niveau départemental,

    - les fonctions de contrôle,

    - la maitrise d’ouvrage des actions sur financement public (par délégation du MARNDR).

  - Les BAC assurent

    - la mise en œuvre des activités de terrain

    - l’appui à la structuration des associations d`irrigants

    - le suivi des actions des différents intervenants, l’information et le conseil à ces derniers,

    - la collecte des données et la diffusion des informations.

Il convient aussi de clarifier els rôles de la MARNDR (DFRS), du CIAT, du MDE dans la gestion des bassins versants et de l`INARA, ONACA et la DGI dans la gestion foncière.

# IV. Projets principaux en cours dans le secteur de l’irrigation

- Les principaux projets en cours et/ou prévus et pour lesquels il existe des potentiels de synergie et de partenariat au cours de ce quinquennat sont:

FIDA

- Projet de Développement de la Petite Irrigation (PPI-2) d’un montant de 26,9 millions dollars des États-Unis, sur une durée de sept ans. Le PPI-2 intègre les enseignements tirés du projet PPI-1 et a deux fonctions principales, que sont d’une part les aspects normatifs (création d’une base de données sur la petite irrigation, diffusion d’un référentiel technique) à l’usage du MARNDR, et d’autre part, la mise en œuvre d’activités d’investissement sur le terrain dans les départements du Nord-Est et du Nord-Ouest.

- Actuellement le FIDA est en train de réfléchir sur la mise en œuvre de PPI - 3 dans les départements de l`Ouest et des Nippes. Ce projet visera à réhabiliter 14 périmètres totalisant 1400 hectares. Des travaux au niveau des bassins versants des périmètres concernés y sont aussi prévus. Une enveloppe de 13 millions de dollars est disponible et le démarrage est prévu début 2013.

BID

- Le Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN) d’un montant de 30 millions dollars des Etats-Unis sont l’objectif est de réduire à long terme la vulnérabilité aux catastrophes naturelles dans les bassins versants de la Grande Rivière du Nord, de Ravine du Sud et de Cavaillon par le biais d’actions de prévention et de limitation des effets des désastres naturels en trois composantes : Composante 1 : « Investissements dans des infrastructures de protection » ; Composante II, « Appuis directs pour la stimulation d’une agriculture durable » ; et Composante III : « Renforcement institutionnel pour la gestion durable des bassins versants ».

- Programme d’Intensification Agricole – PIA, exécuté via MARNDR, d’un montant total de US$ 54.44 millions sur 17 000 ha dans la Vallée de l’Artibonite y compris des travaux pour le contrôle des inondations (digues, berges) et protection de l’infrastructure d’irrigation. Le programme PIA s’achèvera en 2012. En complément aux actions réalisées dans le bas du bassin versant de cette vallée, l’Agence Canadienne pour le Développement International et OXFAM-Québec appuient les agriculteurs du haut du bassin versant dans le cadre d’une assistance technique.

- La BID est en train de réfléchir sur un troisième projet au niveau de l`Artibonite. Ce projet de100 millions de dollars américains visera la réhabilitation du système de l’Artibonite ainsi que l`aménagement du bassin versant Artibonite. Le démarrage est prévu pour début 2014.

- Le Programme d’Intensification Agricole d’Ennery-Quinte a entrepris des actions avec l’appui de la Banque dans une partie du bassin versant d’Ennery-Quinte, une des principales régions de production de mangues du pays. Le Programme vise à promouvoir l’introduction de techniques de conservation du sol dans le haut du bassin versant (murs en pierres sèches clôtures végétales, cultures pérennes), qui permettront d’augmenter la productivité et par conséquent les revenus d’environ 10,000 familles d’agriculteurs. Le programme prévoit aussi des actions spécifiques au niveau des périmètres irriguées.

FAO

- La  FAO envisage de mobiliser 1 millions de dollars (fonds ODM/UE) pour la réhabilitation infrastructures et la mise en valeur agricole Nord-est. Ce projet va démarrer en 2013.

Coopération Bilatérale

- Le Projet Sectoriel d’Irrigation (PSI), financé par l’AFD vise à l’amélioration des cultures irriguées et à l’appui à la mise en valeur agricole, par : 1) la réhabilitation des systèmes d’irrigation, 2) la création de retenues collinaires 3) le renforcement des compétences des associations locales d’irrigants et 4) un appui institutionnel au Ministère de l’Agriculture.

- L’AFD envisage également un projet dans le Sud sur la valorisation de la céréaliculture, l’appui à la filière avicole et la réhabilitation du système irrigué d’Avezac. Le budget prévu pour la réhabilitation et le renforcement de l’association en charge de la gestion est de 4 Millions de dollars.

- La stratégie combinée d’actions dans le haut et le bas des bassins versants est en voie d’être adoptée dans différents bassins versants hydrographiques du pays et envisage des investissements financés par les bailleurs de fonds (ACDI dans l’Artibonite, Agence Espagnole de Coopération Internationale à Jacmel, Programme des Nations Unies pour le Développement aux Gonaïves, et USAID aux Gonaïves, au Limbé, à Montrouis/Cabaret, et au Cul de Sac).

- L’USAID exécute deux programmes de quatre ans d’un montant total de US 150 millions qui incluent des investissements dans des périmètres irrigués : le programme de DEED-DA au Montrouis qui se termine ce mois de mai et WINNER dans les bassins versants de Gonaïves et Cul de Sac. Pour les exercices 2012-2014 le projet WNNER va réhabiliter le barrage sur la rivière grise. Des actions sont aussi prévues au niveau du bassin versant de Cul-de-Sac.

- Leçons tirées de l’expérience :  L’expérience cumulée dans le cadre de l’exécution des projets liés aux investissements hydro agricoles a permis de tirer quelques leçons fondamentales : (i) les investissements doivent être conçus avec la participation active des agriculteurs dans le cadre de plans directeurs de gestion de bassins versants ; (ii) des efforts importants et sur une durée suffisante (4 à 5 ans) doivent être consacrés à l’accompagnement et la consolidation des associations d’irrigants pour pouvoir transférer la gestion de ces périmètres de manière durable et garantir l’entretien des infrastructures ; (iii) il est important de coupler la réhabilitation de l’infrastructure d’irrigation à des activités d’appui conseil agricole et de recherche-action participatives, à un appui aux services financiers ruraux, à l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles à l’accès aux intrants et à la promotion des filières à haute ajoutée ainsi qu’à la diversification des revenus (iv) il est important enfin d’intégrer l’approche équité entre genres.

# V. ESTIMATION DES COÛTS

66. Le tableau suivant présente de façon résumée les coûts de la politique agricole pour le quinquennat 2012-2016.  Le montant total du budget  est de 657 millions de dollars US (voir détails plan programmatique /fichier excel).

| 2012 - 2016 |  |
| --- | --- |
| Budget indicatif - Secteur Irrigation |  |
| Desciption des financements requis pour 5 ans |  |
| Produit | Budget |
| La politique est diffusée et connue par les acteurs publics et privés | 24911000 |
| L'accès à l'eau est disponible au niveau 70 000 hectares de terres |  |
| 70 000 réhabilités | 391315689 |
| 10 000 hectares de nouvelles constructions | 240550000 |
| Les AI gérent les systèmes irrigués | 6650000 |
| 1000 km de pistes construites | 18500000 |
| Total | 657015689 |

# VI. RISQUES

67. Les risques devant être considérés dans la mise en œuvre du programme sont les suivants:

- la faiblesse des institutions : malgré les actions de renforcement prévues auprès des instances de l’Administration, le manque de moyens humains et matériels de ces institutions peut limiter la capacité d’exécution et de suivi du programme. En outre, la faible coordination entre les différents acteurs opérant dans le secteur de l’irrigation peut compromettre l’opérationnalisation du programme ;

- la volonté politique et la détermination des institutions concernées pour la mise en œuvre du programme de sécurisation foncière ;

- Le manque de clarification des rôles et des actions de chaque institution intervenant au niveau des   bassins versants : MDE, MARNDR, CIAT etc.

- La non clarification des rôles des différentes institutions intervenant dans la gestion foncière ;

- la disponibilité des ressources adéquates pour les actions de préservation au niveau des bassins versants;

- la surexploitation des ressources en eau et les problèmes environnementaux de l’irrigation. Ce risque sera évité par une bonne planification de l’exploitation des ressources en eau là où les interventions vont se développer. Dans le cas où la ressource est de l’eau de ruissellement il faudra promouvoir une utilisation rationnelle de l’irrigation dégageant un débit écologique minimal à l’étiage;

- le développement de l’irrigation requiert la mise en œuvre d’un ensemble de mesures et d’actions de nature législative (ex. le projet de loi-cadre sur l’eau; le projet de loi pour le transfert de gestion des aménagements hydro -agricoles aux associations), qu’il incombe au Ministère d’engager et de conduire à bonne fin;

- la disponibilité et accès aux des services du crédit agricole;

- le développement des infrastructures publiques (routes, énergie) dans les villes secondaires pour assurer la commercialisation de la production et l’offre de services en milieu rural (santé, éducation) sont aussi importants pour la relance du secteur; et

- finalement, pour tout programme de développement il est nécessaire de favoriser la restauration d’un climat de sécurité et la stabilité politique au niveau national.

## Annexe 1 : Liste des périmètres irrigués et irrigables par département ( Source CNIGS)

| No. | Code Carto | Systèmes d'irrigation | Classification |  |  | Données complémentaires |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Système d'irrigation existant | Système d'irrigation existant avec potentiel d'extension | Système d'irrigation à développer (non existant) | Superficie totale (ha) | Superficie irriguée (ha) |
| Département du Nord-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | Andraud/Source Beauvoir (Chansolme) | X | X |  | 130 | 60 |
| 2 | 4 | Aubert (Port-de-Paix) | X | X |  | 57 | 40 |
| 3 | 8 | Audouin/La Corne (Port-de-Paix) | X | X |  | 55 | 35 |
| 4 | 31 | Baie-de-Henne | X |  |  | 150 | 75 |
| 5 | 7 | Baladée (Chansolme) | X |  |  | 27 | 27 |
| 6 | 24 | Beau Séjour (Ti Boucan) | X |  |  | 12 | 12 |
| 7 | 17 | Bélier/Carreau Datty (Bassin-Bleu) | X | X |  | 70 | 20 |
| 8 | 23 | Catraca/Carreau Datty (Bassin-Bleu) | X |  |  | 45 | 45 |
| 9 | 20 | Carreau Datty (Bassin-Bleu) | X | X |  | 130 | 30 |
| 10 | 10 | Chansolme (Chansolme) | X |  |  | 54 | 54 |
| 11 | 15 | Fond Ramadou/Diondion (Jean-Rabel) | X | X |  | 60 | 40 |
| 12 | 29 | Bassin-Bleu rive droite | X | X |  | 107 | 40 |
| 13 | 28 | Bassin-Bleu rive gauche | X | X |  | 68 | 20 |
| 14 | 26 | Fond Cap | X |  |  | 87 | 20 |
| 15 | 6 | Fond Coq | X |  |  | 35 | 35 |
| 16 | 89 | Fond Duroc (Bassin-Bleu) | X |  |  | 98 | 20 |
| 17 | 16 | Jean-Rabel (Bord de Mer) | X | X |  | 500 | 200 |
| 18 | 1 | La Tendrie (Port-de-Paix) | X | X |  | 100 | 60 |
| 19 | 22 | La Valtière (Maré Rouge) | X |  |  | 50 | 50 |
| 20 | 27 | Maurasse (Bassin-Bleu) | X | X |  | 116 | 30 |
| 21 | 25 | Nan Trou/Côtes-de-Fer (Môle-Saint-Nicolas) | X |  |  | 40 | 40 |
| 22 | 9 | Moustiques | X | X |  | 700 | 100 |
| 23 | 12 | Nan Rosier | X |  |  | 17 | 11 |
| 24 | 2 | Paulin/Lacorne/Nan Kann | X | X |  | 310 | 200 |
| 25 | 21 | Ti Boucan | X |  |  | 80 | 50 |
| 26 | 11 | Ti Chansolme/La Corne (Port-de-Paix) | X | X |  | 60 | 30 |
| 27 | 3 | Ti Fond | X |  |  | 50 | 30 |
| 28 | 19 | Vital/Source Beauvoir (Chansolme) | X | X |  | 100 | 40 |
| 29 | 18 | Jean Pierre/Source Beauvoir (Chansolme) | X |  |  | 10 | 10 |
| 30 | 32 | Nan Kare/L'Estère Deré (Baie-de-Henne) | X |  |  | 30 | 30 |
| 31 | 33 | Première Passe/Petit Paradis (Baie-de-Henne) | X |  |  | 20 | 20 |
| 32 | 30 | Polvo/Côtes-de-Fer (Môle-Saint-Nicolas) | X | X |  | 40 | 20 |
| 33 | 5 | Plaine des Barres/Saint-Louis-du-Nord |  |  | x | 109 | - |
| 34 | 13 | Vieille Place/Guinaudée (Jean-Rabel) |  |  | x | 200 | - |
| No. | Code Carto | Systèmes d'irrigation | Classification |  |  | Données complémentaires |  |
|  |  |  | Système d'irrigation existant | Système d'irrigation existant avec potentiel d'extension | Système d'irrigation à développer (non existant) | Superficie totale (ha) | Superficie irriguée (ha) |
| Département du Nord |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46 | Bouyaha (Saint-Raphaël) | X | X |  | 2000 | 1200 |
| 2 | 47 | Melêne (Saint-Raphaël) | X |  |  | 300 | 300 |
| 3 | 48 | Savanette (Saint-Raphaël) | X |  |  | 50 | 50 |
| 4 | 43 | Grison Garde (Acul-du-Nord) | X |  |  | 350 | 300 |
| 5 | 40 | Du Bré (Milot) | X | X |  | 100 | 50 |
| 6 | 36 | Coronel (Milot) | X |  |  | 150 | 100 |
| 7 | 38 | Mathone (Acul-du-Nord) | X | X |  | 100 | 50 |
| 8 | 37 | La Suisse (Plaine du Nord) | X | X |  | 200 | 100 |
| 9 | 41 | La Tannerie (Quartier Morin) - non fonctionnel | X |  |  | 500 | 300 |
| 10 | 42 | Brois de Lance (Limonade) |  |  | x | 2500-3000 | 2000 |
| 11 | 35 | Merlaine | X |  |  | - | - |
| 12 | 45 | St-Raphaël | X |  |  | 1500(source MARNDR) | - |
| 13 | 44 | Bayeux |  |  | x | 200 (source MARNDR) | - |
| 14 | 39 | Moustiques (Plaine du Nord) |  |  | x | 60 (source MARNDR) | - |
| 15 | 34 | Petit Borgne |  |  | x | 50 (Source (MARNDR) | - |
| No. | Code Carto | Systèmes d'irrigation | Classification |  |  | Données complémentaires |  |
|  |  |  | Système d'irrigation existant | Système d'irrigation existant avec potentiel d'extension | Système d'irrigation à développer (non existant) | Superficie totale (ha) | Superficie irriguée (ha) |
| Département du Nord-Est |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 49 | Coicou 1, Section Bayaha | Barrage prise | X |  | 162 ha (Les 3 Coicou) | 67 |
| 2 | 53 | Coicou 2, Section Bayaha | Barrage prise | X |  | - | 55 |
| 3 | 73 | Coicou 3, Section Bayaha | Prise sur berge | X |  | - | 44 |
| 4 | 54 | Romeo (Fort Liberté) | - |  |  | - | 19-189 |
| 5 | 83 | Bafond Brousse (Fort Liberté) | Barrage prise |  |  | - | 40 |
| 6 | 52 | Garde Saline (Fort Liberté) | X | X |  | - | 30 |
| 7 | 86 | Ketino (Fort Liberté) | Barrage rudimentaire |  |  | - | 20 |
| 8 | 85 | Dumas (Fort Liberté) | Prise sur berge |  |  | - | 70 |
| 9 | 84 | Bedane (Fort Liberté) | Travaux en cours |  |  | - | 75 |
| 10 | 88 | Sibery (Fort Liberté) | A aménager |  |  | - | 65-500 |
| 11 | 87 | Lwazo (Fort Liberté) | Prise sur berge |  |  | - | 25 |
| 12 | 57 | Chalopin, Section Bayaha (Fort Liberté) | X | X |  | - | 70 |
| 13 | 50 | Marie Madeleine, Section Dumas (Fort Liberté) | X | X |  | - | 40 |
| 14 | 75 | Jassa 1, Haut Marribaroux (Ouanaminthe) | X | X |  | - | 50 |
| 15 | 82 | Jassa 2, Haut Marribaroux (Ouanaminthe) | X | X |  | - | 30 |
| 16 | 72 | Lamatry 1, Haut Marribaroux (Ouanaminthe) | X | X |  | - | 50 |
| 17 | 74 | Lamatry 2, Haut Marribaroux (Ouanaminthe) | X | X |  | - | 500 |
| 18 | 55 | Malfety (Fort Liberté) |  |  |  | - | 20 |
| 19 | 51 | Glaudine (Terrier Rouge) | Prise sur berge |  |  | - | 100 |
| 20 | 58 | Roche Plate (Trou-du-Nord) | Barrage deversoir | X |  | - | 60 |
| 21 | 67 | Méraride, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 50 |
| 22 | 64 | Jacot, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 10 |
| 23 | 63 | Gourde, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 10 |
| 24 | 65 | Latasse, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 190 |
| 25 | 66 | Manuel, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 90 |
| 26 | 68 | Saint Jean, Bas Marribaroux (Ferrrier) |  |  | x | - | 100 |
| 27 | 60 | Bedoux, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 35 |
| 28 | 69 | Tavot, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 85 |
| 29 | 70 | Tétard, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 10 |
| 30 | 59 | Atot, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 30 |
| 31 | 62 | Cocoloco, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 48 |
| 32 | 61 | Casimir, Bas Marribaroux (Ferrier) |  |  | x | - | 15 |
| 33 | 80 | Lamatry, Haut Marribaroux (Ouanaminthe) |  |  | x | - | 15 |
| 34 | 76 | Source, Grand Bassin (Terrier Rouge) |  |  | x | - | 25 |
| 35 | 79 | Laguarène, Haut Marribaroux (Ouanaminthe) |  |  | x | - | 120 |
| 36 | 77 | Dépé, Haut Marribaroux (Ouanaminthe) |  |  | x | - | 50 |
| 37 | 78 | Goudanman, Haut Marribaroux (Ouanaminthe) |  |  | x | - | 135 |
| 38 | 81 | Massacre, Haut Marribaroux (Ouanminthe) |  |  | x | - | 900 |
| 39 | 71 | Ti Boulé, Bas Marribaroux (Ouanaminthe) |  |  | x | - | 300 |
| 40 | 56 | Plaine de Marribaroux |  |  | x | - | 6000 |
| No. | Code Carto | Systèmes d'irrigation | Classification |  |  | Données complémentaires |  |
|  |  |  | Système d'irrigation existant | Système d'irrigation existant avec potentiel d'extension | Système d'irrigation à développer (non existant) | Superficie totale (ha) | Superficie irriguée (ha) |
| Département de l’Artibonite |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 99 | Gonaïves | X | X |  | - | - |
| 2 | 93 | Gros-Morne | X | X |  | - | 150 |
| 3 | 98 | Ennery | X |  |  | - | 327 |
| 4 | 96 | Terre-Neuve | X |  |  | - | 150 |
| 5 | 94 | Anse-Rouge | X | X |  | - | 3047 |
| 6 | 110 | Saint-Michel-de-l’Attalaye | X | X |  | - | 500 |
| 7 | 125 | Dessalines | X |  |  | - | 3118 |
| 8 | 124 | Estère | X | X |  | - | 1685 |
| 9 | 123 | Desdunes | X |  |  | - | 2000 |
| 10 | 126 | Grande-Saline | X |  |  | - | 2200 |
| 11 | 127 | Petite Rivière de l’Artibonite | X |  |  | - | 10000 |
| 12 | 129 | Saint-Marc | X | X |  | - | 4000 |
| 13 | 130 | Verrette | X |  |  | - | 1500 |
| 14 | 92 | Moulin, sixième section, Gros-Morne |  |  | x | - | - |
| 15 | 91 | Kamas, Gros-Morne |  |  | x | - | - |
| 16 | 90 | Mancelle, Gros-Morne |  |  | x | - | - |
| 17 | 95 | Première et deuxième section, Anse-Rouge |  |  | x | - | - |
| 18 | 111 | Croix Perisse, Estère |  |  | x | - | - |
| 19 | 112 | Joanis, première section Lacroix Perisse |  |  | x | - | - |
| 20 | 97 | Platon, Saint-Michel-de-l’Attalaye |  |  | x | - | - |
| 21 | 113 | Attalaye, huitième section, Saint-Michel-de-l’Attalaye |  |  | x | - | - |
| 22 | 121 | Savane Diane, huitième et cinquième section, Saint-Michel-de-l’Attalaye |  |  | x | - | - |
| 23 | 108 | Bas-de-Saul, Saint-Michel-de-l’Attalaye |  |  | x | - | - |
| 24 | 100 | Ka Matte, Saint-Michel-de-l’Attalaye |  |  | x | - | - |
| 25 | 122 | Lacidras, Saint-Michel-de-l’Attalaye |  |  | x | - | - |
| 26 | 114 | Mamont, Saint-Michel-de-l’Attalaye |  |  | x | - | - |
| 27 | 109 | Granmont, Gonaïves |  |  | x | - | - |
| 28 | 107 | Tarasse, Gonaïves |  |  | x | - | - |
| 29 | 102 | Brunette, Gonaïves |  |  | x | - | - |
| 30 | 104 | Letiro, Gonaïves |  |  | x | - | - |
| 31 | 101 | Bois-Milon, Gonaïves |  |  | x | - | - |
| 32 | 105 | Marose, Gonaïves |  |  | x | - | - |
| 33 | 103 | Lapierre, Gonaïves |  |  | x | - | - |
| 34 | 106 | Savane Désolée |  |  | x | - | - |
| 35 | 115 | Bonriol | X |  |  | - | - |
| 36 | 116 | Ka Mars | X |  |  | - | - |
| 37 | 118 | Chevalier | X |  |  | - | - |
| 38 | 119 | Délomé | X |  |  | - | - |
| 39 | 128 | Tapion | X |  |  | - | - |
| 40 | 117 | Canal André et Source Mme Charles |  |  | x | 135 (source MARNDR)) | - |
| 41 | 120 | Dosny |  |  | x | 240 (source MARNDR) | - |
| No. | Code Carto | Systèmes d'irrigation | Classification |  |  | Données complémentaires |  |
|  |  |  | Système d'irrigation existant | Système d'irrigation existant avec potentiel d'extension | Système d'irrigation à développer (non existant) | Superficie totale (ha) | Superficie irriguée (ha) |
| Département du Centre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 135 | Système Samana, Hinche | X |  |  | - | 320 |
| 2 | 134 | Système Maissade, Maissade | X |  |  | - | 650 |
| 3 | 136 | Système Nahan Bonbon, Hinche | X |  |  | - | 75 |
| 4 | 140 | Système de Layaille, Hinche | X |  |  | - | 40 |
| 5 | 138 | Système de Pandiassou, Hinche | X |  |  | - | 50 |
| 6 | 139 | Système de Guayamouc, Hinche | X |  |  | - | 700 |
| 7 | 142 | Système Juana, Hinche | X |  |  | - | 270 |
| 8 | 131 | Système Bohoc, Thomassique | X | X |  | 30 | 25 |
| 9 | 137 | Los-Posos, Thomassique | X | X |  | 360 | 180 |
| 10 | 141 | Système de Saltadère, Cerca-la-Source | X | X |  | 186 | 86 |
| 11 | 132 | Système Source Père, Cerca-la-Source | X |  |  | - | 50 |
| 12 | 133 | Système Lociane Victorine, Cerca-la-Source | X |  |  | - | 400 |
| 13 | 156 | Système La Thème, Mirebalais | X |  |  | - | 200 |
| 14 | 152 | Système Gilbert, Mirebalais | X |  |  | - | 200 |
| 15 | 151 | Système Dubuisson, Mirebalais | X |  |  | - | 600 |
| 16 | 146 | Système Chevrie, Mirebalais | X |  |  | - | 240 |
| 17 | 148 | Système Balmaitre, Mirebalais | X |  |  | - | 235 |
| 18 | 145 | Système Dufailly, Mirebalais | X |  |  | - | 150 |
| 19 | 144 | Système Corporan, Mirebalais | X |  |  | - | 260 |
| 20 | 153 | Système Condon Vivrier, Mirebalais | X |  |  | - | 210 |
| 21 | 157 | Système Gascogne, Mirebalais | X |  |  | - | 570 |
| 22 | 154 | Système Poulie, Lascahobas | X |  |  | - | 100 |
| 23 | 149 | Système Petit-Fond, Lascahobas | X |  |  | - | 640 |
| 24 | 147 | Système Croix-Fer, Belladère | X | X |  | 900 | 350 |
| 25 | 155 | Système K-Laroche, Belladère | X |  |  | - | 100 |
| 26 | 143 | Hinche-Thomonde |  |  | x | 18300 | - |
| 27 | 150 | Mirebalais |  |  | x | 11200 | - |
| No. | Code Carto | Systèmes d'irrigation | Classification |  |  | Données complémentaires |  |
|  |  |  | Système d'irrigation existant | Système d'irrigation existant avec potentiel d'extension | Système d'irrigation à développer (non existant) | Superficie totale (ha) | Superficie irriguée (ha) |
| Département de l’Ouest |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 159 | Courjolle, Arcahaie | X | X |  | - | 1800 |
| 2 | 158 | Matheux, Arcahaie | X | X |  | - | 1200 |
| 3 | 161 | Bretelle, Cabaret | X | X |  | - | 400 |
| 4 | 162 | Torcelle, Cabaret | X | X |  | - | 900 |
| 5 | 160 | Cazale, Cabaret | X | X |  | - | 120 |
| 6 | 163 | Source Matelas, Cabaret | X | X |  | - | 50 |
| 7 | 171 | Rivière Blanche, Plaine du Cul-de-Sac, Croix-des-Bouquets | X | X |  | - | 3000 |
| 8 | 169 | Despuzeau, Plaine du Cul-de-Sac, Croix-des-Bouquets | X | X |  | - | 1000 |
| 9 | 170 | Rivière Grise, Plaine du Cul-de-Sac, Croix-des-Bouquets | X | X |  | - | 4000 |
| 10 | 177 | Fond Parisien, Ganthier | X | X |  | - | 36 |
| 11 | 182 | Bechade, Grand-Goâve | X | X |  | - | 75 |
| 12 | 185 | Fauché, Grand-Goâve | X | X |  | - | 20 |
| 13 | 184 | Glaise, Grand-Goâve | X | X |  | - | 60 |
| 14 | 181 | La Salle, Tapion, Grand-Goâve | X |  |  | - | 350 |
| 15 | 174 | Source Lundi, Borgne, Gressier | X | X |  | - | 40 |
| 16 | 173 | Source Pommier, Gressier | X | X |  | - | 34 |
| 17 | 176 | Gressier | X | X |  | - | 50 |
| 18 | 175 | Madame Verguier, Léogâne | X | X |  | - | 500 |
| 19 | 172 | Momance, Léogâne | X | X |  | - | 2000 |
| 20 | 178 | Source Baussan, Léogâne | X | X |  | - | 30 |
| 21 | 179 | Croix-des-Pères, Léogâne | X | X |  | - | 135 |
| 22 | 190 | Chabanne, Petit-Goâve | X | X |  | - | 20 |
| 23 | 189 | Fort Royal, Petit-Goâve | X |  |  | - | 50 |
| 24 | 187 | Arnoux, Petit-Goâve | X |  |  | - | 40 |
| 25 | 183 | Barette, Première Plaine, Petit-Goâve | X | X |  | - | 130 |
| 26 | 188 | Eau Pity, Première Plaine, Petit-Goâve | X |  |  | - | 30 |
| 27 | 165 | Manneville, Thomazeau | X | X |  | - | 100 |
| 28 | 164 | Trou Caïman, Djakwa, Thomazeau | X | X |  | - | 37 |
| 29 | 168 | Trou Caïman, Larate, Thomazeau | X | X |  | - | 86 |
| 30 | 166 | Duthil, Thomazeau | X | X |  | - | 210 |
| 31 | 167 | Lagon, Thomazeau | X |  |  | - | 40 |
| 32 | 186 | Deuxième Plaine, Petit-Goâve |  |  | x | - | - |
| 33 | 180 | Lastic | X |  |  | - | - |
| No. | Code Carto | Systèmes d'irrigation | Classification |  |  | Données complémentaires |  |
|  |  |  | Système d'irrigation existant | Système d'irrigation existant avec potentiel d'extension | Système d'irrigation à développer (non existant) | Superficie totale (ha) | Superficie irriguée (ha) |
| Département de la Grande-Anse |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 194 | Corail | X |  |  | 100 | 80 |
| 2 | 191 | Abricots | X |  |  | 110 | 100 |
| 3 | 196 | Fond d'Icaque (Corail) |  |  | x | 300 | - |
| 4 | 195 | Vallée Grande Rivière Grand 'Anse |  |  | x | 500 | - |
| 5 | 198 | Zone Divino (Irois) |  |  | x | 60 | - |
| 6 | 197 | Zone Nan Mandou (Anse-d'Hainault) |  |  | x | 60 | - |
| 7 | 192 | Plaine Gomiers (Roseaux) |  |  | x | 100 | - |
| 8 | 193 | Zone Canon (Roseaux) |  |  | x | 100 | - |
| No. | Code Carto | Systèmes d'irrigation | Classification |  |  | Données complémentaires |  |
|  |  |  | Système d'irrigation existant | Système d'irrigation existant avec potentiel d'extension | Système d'irrigation à développer (non existant) | Superficie totale (ha) | Superficie irriguée (ha) |
| Département des Nippes |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 218 | La Plaine d'Abraham (quatrième section Miragoâne) | X |  |  | 2000 | 400 |
| 4 | 210 | La Plaine de Dufour (Châlon, Diablé Miragoâne) | X |  |  | 250 | 70 |
| 2 | 217 | La Plaine de Chanterelle | X |  |  | 140 | 70 |
| 3 | 216 | La Plaine de Diablé | X | X |  | 150 | 70 |
| 5 | 204 | La plaine de Charlier | X |  |  | Environ 60 | 40 |
| 6 | 202 | La Plaine O'Rouck (troisième section Anse-à-Veau) | X |  |  | 150 | 90 |
| 7 | 200 | La Plaine de Baconnois (première section Anse-à-Veau) | X | X |  | 300 | 70 |
| 8 | 203 | Vincendron (Baradères) | X |  |  | 130 | 70 |
| 9 | 215 | Plaisimond (l'Azile) | X |  |  | 30 | 20 |
| 10 | 214 | Tournade (troisième section l'Azile) | X |  |  | 60 | - |
| 11 | 201 | La Plaine (Baradères) | X |  |  | 150 | 50 |
| 12 | 212 | Lottier à réparer (l'Azile) | X | x |  | 120 | 50 |
| 13 | 209 | La Plaine (Plaisance des Nippes) | X |  |  | Plus que 200 | 70 (Traditionnelles) |
| 14 | 213 | La Plaine du Duparc | X |  |  | 150 | 20 |
| 15 | 205 | Bézin : Bondeau (quatrième section Petite Rivière) |  |  | x | Plus que 120 | 5 |
| 16 | 206 | Arnaud (deuxième section Baquet) |  |  | x | Plus que 1000 | 30 |
| 17 | 199 | Raymond (première et deuxième section Petit Trou) |  |  | x | Plus que 500 | 30 (à Pompe) |
| 18 | 207 | Desruisseaux (au bord de l'étang Miragoâne) |  |  | x | 500 | 60 (à Pompe) |
| 19 | 208 | Plaisance des Nippes (environs de la ville) |  |  | x | - | - |
| 20 | 211 | Dupuy | X |  |  | - | - |
| No. | Code Carto | Systèmes d'irrigation | Classification |  |  | Données complémentaires |  |
|  |  |  | Système d'irrigation existant | Système d'irrigation existant avec potentiel d'extension | Système d'irrigation à développer (non existant) | Superficie totale (ha) | Superficie irriguée (ha) |
| Département du Sud |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 221 | Champlois, deuxième section de Camp-Perrin, irriguée par le système d’Avezac | X |  |  | 2500 | 200 |
| 2 | 232 | Levy, première section de Camp-Perrin, irriguée par le système d’Avezac | X |  |  | 3460 | 2620 |
| 3 | 229 | Martineau, deuxième section de Cavaillon, irriguée par le système de Dory | X |  |  | 1195 | 735 |
| 4 | 233 | Solon, troisième section communale de Torbeck, irriguée par les systèmes de Dubreui, Perigny Maillard, etc. | X |  |  | 940 | 740 |
| 5 | 238 | Berault, deuxième section communale de Torbeck | X |  |  | 60 | 40 |
| 6 | 245 | Boury, première section communale de Torbeck, irriguée par les systèmes de Boury, Durocher, Jaquet , Guillerme | X |  |  | 60 | 30 |
| 7 | 222 | Moreau, quatrième section communale de Torbeck, irriguée par le système de Dubreuil, Perigny Maillard | X |  |  | 215 | 165 |
| 8 | 243 | Gelée, première Bourdet , irriguée par le système de Gelée | X |  |  | 400 | 300 |
| 9 | 236 | Wharf Massey, irriguée par le système Islet Marsay | x |  |  | 140 | 140 |
| 10 | 240 | Melonière, deuxième section communale de Chantal, irriguée par le système de Chantal | X |  |  | 1070 | - |
| 11 | 237 | Madame Combe et Picot , deuxième section des Cayes, irriguée par le système de Fonfrede | X |  |  | 610 | 555 |
| 12 | 225 | Veronne, première section communale les Anglais, irriguée par les systèmes : Boco et les Anglais | X |  |  | - | - |
| 13 | 224 | Balais, deuxième section communale de Port-à-Piment, irriguée par les systèmes de Boco, Grandpasse et Nanseche | X |  |  | - | - |
| 14 | 244 | Renaudin, deuxième section de Roche-à-Bateau, irriguée par le système de Roche-à-Bateau | X |  |  | - | - |
| 15 | 219 | Dory, deuxième section communale de Maniche, irriguée par le système de Dory | X |  |  | - | - |
| 16 | 223 | Première Maniche, irriguée par le système de Dory. | X |  |  | - | - |
| 17 | 234 | Solon, sixième section de la commune de Saint-Louis, irriguée par le système Fidele. | X |  |  | - | - |
| 18 | 230 | Cherette, septième section communale de la commune de Saint-Louis, irriguée par le système Fidele | X |  |  | - | - |
| 19 | 231 | Brodequin, troisième section de la commune d’Aquin, irriguée par le système Castera | X |  |  | - | - |
| 20 | 235 | Dejoie, deuxième section de Charbonnières, irriguée par le système de Charbonnières | X |  |  | - | - |
| 21 | 227 | Le système de Charlette |  | x |  | 139 | 100 |
| 22 | 239 | Le système de Chantal |  | x |  | 400 | 300 |
| 23 | 220 | Le système de Dory, Cavaillon |  | x |  | 150 | 100 |
| 24 | 226 | Aquin (les plaines Vieux Bourg et Flamand) |  |  | x | - | - |
| 25 | 242 | Chantal (les plaines Smith, Duperon et Laplace) |  |  | x | - | - |
| 26 | 228 | Robert | X |  |  | - | - |
| 27 | 241 | Guillerme Jacquet |  |  | x | 110 (source MARNDR) | - |
| No. | Code Carto | Systèmes d'irrigation | Classification |  |  | Données complémentaires |  |
|  |  |  | Système d'irrigation existant | Système d'irrigation existant avec potentiel d'extension | Système d'irrigation à développer (non existant) | Superficie totale (ha) | Superficie irriguée (ha) |
| Département du Sud-Est |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 261 | Desmarathe (Jacmel) | X |  |  | - | 200 - 230 |
| 2 | 247 | Vallée de Grande Rivière (Jacmel) | X |  |  | - | 100 |
| 3 | 248 | Vallée de Marbial (Jacmel) | X |  |  | - | 70 |
| 4 | 249 | Castel (Jacmel) | X |  |  | - | 200 |
| 5 | 272 | Passe Herlin (Côtes-de-Fer) | X |  |  | - | 100 |
| 6 | 273 | Maillette (Côtes-de-Fer) | X |  |  | - | 50 |
| 7 | 256 | Raque Longue (Côtes-de-Fer) | X |  |  | - | 80 |
| 8 | 265 | Prechet (Belle-Anse) | X | x |  | - | 70 |
| 9 | 275 | Anse-à-Pitres (Anse-à-Pitres) | X |  |  | - | 300 |
| 10 | 255 | Tillier (Marigot/Fonds-Jean-Noël) | X | x |  | - | 50 |
| 11 | 259 | Rodaille (Marigot) | X |  |  | - | 325 |
| 12 | 267 | Belle Roche (Marigot) | X |  |  | - | 150 |
| 13 | 263 | Jean David (Cayes-Jacmel) | X |  |  | - | 330 |
| 14 | 262 | Bois Anna (Cayes-Jacmel) | X |  |  | - | 100 |
| 15 | 251 | Ka-Juin (Cayes-Jacmel) | X |  |  | - | 10 |
| 16 | 269 | Cyvadier (Cayes-Jacmel) | X |  |  | - | 35 |
| 17 | 266 | Meyer (Jacmel) | X |  |  | - | 154 |
| 18 | 258 | Oranger (Jacmel) | X |  |  | - | 120 |
| 19 | 253 | Lafond (Jacmel) | X |  |  | - | 80 |
| 20 | 264 | La Vallée de Bainet |  |  | x | 75 | - |
| 21 | 257 | Charette (Cayes-Jacmel), source Gaillard | X |  |  | - | 200 |
| 22 | 252 | Ka Felix (Cayes-Jacmel), source Labios | X |  |  | - | 6 |
| 23 | 268 | Ravine Normand (Cayes-Jacmel), source Labios | X |  |  | - | 40 |
| 24 | 254 | San Prouf (Lafond), rivière la Gosseline | X |  |  | - | 110 |
| 25 | 250 | La Voute (Jacmel), source Breyoux | X |  |  | - | 20-31 |
| 26 | 246 | Montagne Lavoute (Jacmel), source Pasquette | X |  |  | - | 102 |
| 27 | 271 | Sable Cabaret (Jacmel), sources Ti Ti et Ti rivière | X |  |  | - | 30 |
| 28 | 260 | Lavanneau (Jacmel), sources Digue, Gabriel, Deschamps) | X |  |  | - | 53 |
| 29 | 270 | Gravier (Côte de Fer), source rivière Bainet | X |  |  | - | 36 |
| 30 | 274 | La Source (Côtes de Fer), La Source | X |  |  | - | 40 |

| ## Annexe 2 : Les bassins versants majeurs en Haïti. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom du bassin versant. | Surface en km² | N° | Nom du bassin versant. | Surface en km² |
| 1 | Bombardopolis / Gonaïves | 1130 | 16 | Cayes Jacmel / Anse à Pitre | 1201 |
| 2 | Môle Saint Nicolas / Moustique | 975 | 17 | Grande Rivière de Jacmel | 561 |
| 3 | Trois Rivières | 898 | 18 | Côte de Fer / Bennet | 1064 |
| 4 | Port de Paix / Port Margot | 547 | 19 | St Louis du Sud / Aquin | 714 |
| 5 | Limbé | 313 | 20 | Cavaillon | 400 |
| 6 | Cap Haïtien | 325 | 21 | Cayes | 661 |
| 7 | Grande Rivière du Nord | 680 | 22 | Tiburon / St Jean | 657 |
| 8 | Limonade / Ouanaminthe | 1085 | 23 | Jeremie / Les Irois | 368 |
| 9 | La Quinte | 700 | 24 | Grande Anse | 554 |
| 10 | L'Estère | 800 | 25 | Roseaux / Voldrogue | 524 |
| 11 | Artibonite | 6336 | 26 | Corail / Anse à Veau | 849 |
| 12 | Saint-Marc / Cabaret | 1118 | 27 | Grande Rivière de Nippes | 465 |
| 13 | Cul de Sac | 1598 | 28 | Petite Rivière de Nippes / Grand Goâve | 691 |
| 14 | Fonds-Verette | 189 | 29 | Île de la Tortue | 179 |
| 15 | Léogane / Carrefour | 598 | 30 | Île de la Gonave | 691 |

Source : CNIGS dans J.C. Tymian, J.R. Toussaint, 2006

Les principaux bassins versants en Haïti.

Source CNIGS dans J.C. Tymian, J.R. Toussaint

## Annexe 3: Méthodologie du MARNDR pour le transfert de gestion des PPI

## Annexes 4 : Liste des périmètres à réhabiliter et à construire pour le quinquennat 2012-2016

| Départements | Périmètres/Produits |
| --- | --- |
|  | A réhabiliter |
| OUEST | Ouest SI 1 / Le système de Rivière Blanche est réhabilité : 2000 hectares sont équipés |
|  | Ouest SI 2 / Le système de Rivière Grise est réhabilité : 4000 hectares sont équipés |
|  | Ouest SI 3 / Le système de Duthil est réhabilité : 210 hectares sont équipés |
|  | Ouest SI 4 / L'étang de Manneville est équipé 350 hectares irrigués hectares sont équipés |
|  | Ouest SI 5/ Le périmètre de Bretelle est réhabilité : 500 hectares |
|  | Ouest SI 6/ Le périmètre de Lastic est réhabilité : 330 hectares |
|  | Ouest SI 7/ Le périmètre de Tapion est réhabilité : 390 hectares |
|  | Ouest SI 8/ Le périmètre de Mme Verguier est réhabilité : 1000 hectares |
|  | Ouest SI 9/ Le périmètre de Momance est réhabilité : 2000 hectares |
|  | Ouest SI 10/ Le périmètre de Fauché est réhabilité : 150 hectares |
|  | Ouest SI 11/ Le périmètre de Béchade est réhabilité : 54 hectares |
|  | Ouest SI 12/ Le périmètre de Barette est réhabilité : 250 hectares |
|  | Ouest SI 13 / Le périmètre de Diny est réhabilité : 21 hectares |
|  | Ouest 14/ Le périmètre de Dlo Pity est réhabilité : 56,4 hectares |
|  | Ouest 15 SI/ Le périmètre de Fort Royal est réhabilité : 105 hectares |
|  | Ouest SI 16/ Deuxième plaine de Petit Goave est réhabilité : 400 hectares |
|  | Ouest SI 17/ Le périmètre de Despuzeau est réhabilité : 4000 hectares |
|  | Ouest SI 18/ Le périmètre de Arcahaie sont réhabilités et protégés : 4000 hectares |
|  | Ouest SI 19/ Le périmètre de Bois Neuf est réhabilité : 250 hectares |
|  | Ouest SI 20/ Le périmètre de Dupin est réhabilité : 110 hectares |
|  | Ouest SI 21/ Le périmètre de Deluge est réhabilité : 242 hectares |
| NIPPES | Nippe S1 / Le périmètre de Charlier est réhabilité : 100 hectares |
|  | Nippe SI 2/ Le périmètre de O'Rouck est réhabilité : 70 hectares |
|  | Nippe SI 3 / Le périmètre de K Mathieu est réhabilité : 50 hectares |
|  | Nippe SI 4/ Le périmètre de Chanterelle est réhabilité : 60 hectares |
|  | Nippe SI 5/ Le périmètre de Baconnois est réhabilité: 75 hectares |
|  | Nippe SI 6/ Le périmètre de Abraham est réhabilité : 417 hectares |
|  | Nippe SI 7/ Le périmètre de Dufour est réhabilité : 205 hectares |
| SUD | Sud 1/ Le périmètre de Charette est réhabilité : 140 hectares |
|  | Sud 2 / Le périmètre de Fidele est réhabilité : 60 hectares |
|  | Sud 3/ Le périmètre de Robert est réhabilité : 180 hectares |
|  | Sud 4 / Le périmètre d’Avezac est réhabilité : 2000 hectares |
|  | Sud 5 / Le périmètre de Dubreuil est réhabilité : 1500 hectares |
|  | Sud 6 / Le périmètre de Moreau Fonfrede est réhabilité : 600 hectares |
| SUD-EST | Sud Est 1 / Le périmètre de Belleroche est réhabilité : 100 hectares |
|  | Sud Est 2 / Le périmètre de Zoranger est réhabilité : 325 hectares |
|  | Sud Est 3/ Le périmètre de Anse à Pitres est réhabilité : 350 hectares |
|  | Sud Est 4 / Le périmètre de Passe Herlain est réhabilité : 150 hectares |
| CENTRE | Plateau Central 1/ Le périmètre de Croix Fer est réhabilité : 300 hectares |
|  | Plateau Central 2 / Le périmètre de Gascogne est réhabilité : 570 hectares |
|  | Plateau Central 3 / Le périmètre de Bohoc est réhabilité : 25 hectares |
|  | Plateau Central 4/ Le périmètre de Los Posos est réhabilité : 180 hectares |
|  | Plateau Central 5 / Le périmètre de Dufailly est réhabilité : 130 hectares |
|  | Plateau Central 6/ Le périmètre de Goyave est réhabilité : 20 hectares |
|  | Plateau Central 7 / Le périmètre de Flande est réhabilité : 50 hectares |
|  | Plateau Central 8 Le périmètre Abricot 1 est réhabilité : 155 hectares |
|  | Plateau Central 9 / Le périmètre de Pouly est réhabilité : 100 hectares |
| ARTIBONITE | Artibonite 1 / Le périmètre de Martino Marmelade est réhabilité : 150 hectares |
|  | Artibonite 3 / Le périmètre de Dubedou est réhabilité : 450 hectares |
|  | Artibonite 4 / Le périmètre de Passe Reine est réhabilité : 225 hectares |
|  | Artibonite 5 / Le périmètre de André et Duquesnay/Cimetière est réhabilité : 234 et 211 hectares |
|  | Artibonite 6 : Le système de l'Artibonite (ODVA est réhabilité : 35 000 hectares |
|  | Artibonite 7 / Le périmètre de Bonriol est réhabilité : 300 hectares |
|  | Artibonite 8/ Le périmètre de Ca Mars est réhabilité : 115 hectares |
|  | Artibonite 9 / Le périmètre de Chevalier est réhabilité : 270 hectares |
|  | Artibonite 10/ Le périmètre de Délonné est réhabilité : 600 hectares |
|  | Artibonite 11 / Le périmètre de Tapion est réhabilité : 480 hectares |
| NORD-OUEST | Nord Ouest 1 / Le périmètre de Baie de Henne est réhabilité : 150 hectares |
|  | Nord Ouest 2/ Le périmètre de Barres est réhabilité : 109 hectares |
|  | Nord Ouest 3 / Le périmètre de Bélier est réhabilité : 70 hectares |
|  | Nord Ouest 4/ Le périmètre de Fond Ramadou est réhabilité : 60 hectares + extension 104 |
|  | Nord Ouest 5 / Le périmètre de Moustique est réhabilité : 700 hectares |
|  | Nord Ouest 6/ Le périmètre de Audoin est réhabilité : 55 hectares |
|  | Nord Ouest 7/ Le périmètre de Petit Chansolme est réhabilité : 60 hectares |
|  | Nord Ouest 8/ Le périmètre de Catracas est réhabilité : 45 hectares |
|  | Nord Ouest 9 / Le périmètre de La Hatte est réhabilité : 44 hectares |
|  | Nord Ouest 10/ Le périmètre de Andreau est réhabilité : 130 hectares |
|  | Nord Ouest 11/ Le périmètre de Ballade est réhabilité : 27 hectares |
|  | Nord Ouest 12/ Le périmètre de Vieille Place est réhabilité : 100 hectares |
|  | Nord Ouest 13/ Le périmètre de Première Passe est réhabilité : 20 hectares |
|  | Nord Ouest 14/ Le périmètre de Nan carré est réhabilité : 30 hectares |
|  | Nord Ouest 15/ Le périmètre de Maurasse est réhabilité : 116 hectares |
|  | Nord Ouest 16/ Le périmètre de Polvo est réhabilité : 40 hectares |
|  | Nord Ouest 17/ Le périmètre de Jean Pierre est réhabilité : 10 hectares |
|  | Nord Ouest 18/ Le périmètre de Nan Trou est réhabilité : 35 hectares |
|  | Nord Ouest 19/ Le périmètre de Vital est réhabilité : 130 hectares |
| NORD | Nord 1 / Le périmètre de Dubré est réhabilité : 300 hectares |
|  | Nord 2/ Le périmètre de Merlaine est réhabilité : 300 hectares |
|  | Nord 3 / Le périmètre de la tannerie est réhabilité : 2000 hectares |
|  | Nord 4/ Le périmètre de Saint Raphael est réhabilité : 1500 hectares |
|  | Nord 5 / Le périmètre de Limbe est réhabilité : 1000 hectares |
| NORD-EST | Nord Est 1 / Le périmètre de Coicou 1 et 2 est réhabilité : 162 hectares |
|  | Nord est 2 / Le périmètre de Haut Madeleine est réhabilité : 40 hectares |
|  | Nord Est 3 / Le périmètre de Roche Plate est réhabilité : 60 hectares |
|  | Nord Est 4 / Le périmètre de MPTR est réhabilité : 31 hectares |
|  | Nord Est 5 / Le périmètre de Dumas est réhabilité : 50 hectares |
|  | Nord Est 6 / Le périmètre de Charlopin est réhabilité : 170 hectares |
|  | Nord Est 7 / Le périmètre de Garde Saline est réhabilité : 30 hectares |
|  | Nord Est 8 / Le périmètre de Raboure est réhabilité : 59 hectares |
|  | Nord Est 9 / Le périmètre d'Acul Samedi est réhabilité : 25 hectares |
|  | Nord Est 10 / Le périmètre des Perches est réhabilité : 13 hectares |
|  | Nord Est 11 / Le périmètre de Fraches est réhabilité : 265 hectares |
|  | Nord Est 12 / Le périmètre de Grand Bassin est réhabilité : 4 hectares |
|  | Nord Est 13 / Le périmètre de Dumas est réhabilité : 50 hectares |
|  | Nord Est 14/ Le périmètre de Charlopin est réhabilité : 170 hectares |
|  | A CONSTRUIRE |
| SUD | Sud 1 / Le périmètre de Guillerme Jacquet est construit : 110 hectares |
| CENTRE | Centre 1/ Le périmètre de Chevrier est construit : 240 hectares |
|  | Centre 2 / Le périmètre de Dubuisson lest construit : 600 hectares |
|  | Centre 3/ Le périmètre de Gibert est construit : 200 ha |
|  | Centre 4 / Le périmètre de Juana est construit : 270 hectares |
| ARTBONITE | Artibonite 1/ Le périmètre de canal André et Source Mme Charles est construit : 135 hectares |
|  | Artibonite 2 / Le périmètre de Dosny est construit : 240 hectares |
| NORD | Nord 1/ Le périmètre de Bayeux est construit : 200 hectares |
|  | Nord 2 / Le périmètre de La suisse lest construit : 100 hectares |
|  | Nord 3/ Le périmètre de Moustique (Plaine du Nord) est construit : 60 ha |
|  | Nord 4/ Le périmètre de Petit borgne est construit : 50 ha |
| NIPPES | Nippes 1/ La plaine de Baconois périmètre est construite : 1500 ha |
| NORD-EST | Nord Est 1/ La plaine de Maribaroux est construite : 6000 hectares |

## Annexes 5 : INVENTAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES BASSINS VERSANTS EN HAITI

| Organisme d’exécution | Organisme de financement | Titre du projet | Zone d’intervention | Coût d’exécution en $US | Date de démarrage | Date de fermeture |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutions: CHEMONICS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMONICS | USAID | Watershed Initiative for Natural Environmental Resources (WINNER) | plaine du cul de sac, cabaret montrouis, | 127 M | 06-09 | 06-13 |  |  |  |
| Institutions : Development Alternatives Inc. (DAI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAI | USAID | Développement Economique pour un Environnement Durable (DEED) | lIMBE | 19 m | 01-08 | 05-12 |  |  |  |
| Institutions : Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du développement Rural (MARNDR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARNDR | BID | Programme Intensification Agricole (PIA) | Ennery-Quinte | 6 M |  |  | Thomas jacques thomasjacques55@hotmail.com |  |  |
| MARNDR | BID | Programme de mitigation des désastres naturels (PMDN) | Grande riviere du nord, ravine du sud | 30 M | 10-09 | 10-14 |  |  |  |
| Institutions : Ministère de l’Environnement (MDE/PNUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MDE (Haïti & RD) | BID | Programme GEF-MACAYA | Ravine du Sud/ Acul | 3.4 M | 12-09 | 12-13 | Ronald Toussaint josephronaldt@yahoo.fr |  |  |
| MDE/OXFAM | FEM, PNUD | Réduction des conflits d’utilisation d’eau dans le BV Artibonite | Zone frontaliere Fleuve Artibonite |  | 03-11 | 03-14 | Robert Crowley CrowleyR@oxfam.qc.ca |  |  |
| Institutions Programme des Nations Unies (PNUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PNUD/FAO/MDE/MARNDR | UNDG HRF/PAM/PNUD | Vulnérabilité du sud | Aquin-St. Louis du Sud, Tiburon Port-Salut, BV Cavaillon, BV Les Cayes | 11 M | 01-11 | 02-12 | Ovidio Lopez ovidio.ibanez-lopez@undp.org |  |  |
| PNUD/PNUE | UNDG HRF | Frontera verde | Massacre-Pedernales | 2.5 M | 02-11 | 04-12 |  |  |  |
| Institutions Programme des Nations Unies (FAO) : Food Alimentation Organization |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FA0/MARNDR |  | Projet pour la sécurité alimentaire | Marigot |  |  |  |  |  |  |
| Institutions : Agro Action Allemande (AAA)/ACTED/PAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACDED et Concert-Action | Union Européenne et Welthungerhilfe | Programme d’agroforesterie et du renforcement organisationnel des agriculteurs des Palmes et de Marigot- Haïti. | Les Palmes (l´Ouest) et Marigot (Sud´Est) | 1, 230,635.06¹ | Janvier 2008- | Extension jusqu’au mois de mars sur un autre financement | Séide Ducange 3702-8889, Cantave Saint-Louis 3746-9686, Pascal ETIENNE 3701-4326 |  |  |
| Bureau de la Welthungerhilfe à Ouanaminthe | BMZ | Gestion des Ressources Naturelles. | Lamatry et Jassa (Ouanaminthe) | 1, 151,953.12 | Octobre 2010 | Septembre 2013 | Eberhard Hauser 3602-7467 Appolon Aide 3882-4558 |  |  |
| Bureau de la Welthungerhilfe à Jacmel, AFAM et ACDED | BMZ | Relance de l’économie local et prévention des catastrophes dans le basin de la Gosseline. | Marbial (Jacmel) | 1, 575,107.56 | Août 2011 | Août 2012 | Simona Carpinelli 3672-5368, Jean Vea Dieudonné 3608-2805 |  |  |
| CESVI et Bureau de la Welthungerhilfe du Cap-Haïtien | Union Européenne, CESVI, et Welthungerhilfe | Augmentation de la production agricole par le renforcement de la filière laitière à travers l’appui aux initiatives économiques locales et la gestion des ressources naturelles. | Limonade, Roche-Plate, Saint-Raphaël | 2, 334,922.55 | Octobre 2010 | Septembre 2012 | Sabine Greiner 3892-3486 |  |  |
| Bureau de la Welthungerhilfe de Jean Rabel | FIDA, PAM et Welthungerhilfe | Projet de développement de l’agriculture irriguée dans les périmètres de Nan Carré, Ti Rivière 1ère passe de Vieille place (Nord-Ouest, Jean Rabel). | Baie de Henne, Jean Rabel | 2, 720,853.00 | Juillet 2010 | Juin 2013 | Rainer Schmid 3655-8268 |  |  |
| Bureau de la Welthungerhilfe de Jean Rabel | PAM et Welthungerhilfe | Amélioration des infrastructures dans le bas Nord-Ouest. | Jean Rabel | 1,209,441.47 | Octobre 2010 | Septembre 2012 | Rainer Schmid 3655-8268 |  |  |
| Institutions : Catholic Relief Services (CRS)/USAID/FFP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Òganizasyon Pas-a-Pas de Mulatre (OPAM) | USAID/FFP (MYAP) | Projet de conservation de sol et de l’eau à Chardonnières | Kalis –Mulatre Nan Jack – Belvue- Masolas -Hilaire | 59511.38 | Novembre 2011 | Juin 2012 | Roberty Yvonne Jean François 37577547 |  |  |
| Mouvement organization de Developpement de Tiburon | USAID/FFP (CRS MYAP) | Projet de conservation de sol et de l’eau à Tiburon | Sevré | 59511.38 | Novembre 2011 | Juin 2012 | Mikerlange Elie 37487604 |  |  |
| Projet de veloppement Les Anglais | USAID/FFP (CRS MYAP) | Projet de conservation de sol et de l’eau à Chardonnières | Haut-Colse – Les Anglais - Mahotière | 55127.63 | Novembre 2011 | Juin 2012 | Jean Vilner 36029059 |  |  |
| Organisation Local | PNUE/CRS * | Projet d’agriculture et de foresterie | Rendel /Port-à-Piment | 271,864 | Octobre 2011 | Juillet 2012 |  |  |  |
| Organisation Local | PNUE/CRS * | Projet d’agriculture et de foresterie | Tiburon, Les Anglais, Chardonnières, Coteau, Roche à Bateau | 281,631 | Octobre 2011 | Juillet 2012 |  |  |  |
| Organisation Local | CRS** | Projet aménagement et Gestion des Bassin Versant | Tiburon- La Cahouane- Les Anglais- Beldent- Hilaire | 3, 105,638.63 | Janvier 2012 | Décembre 2014 |  |  |  |
| Institutions : CESVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CESVI, Welthungerhilfe, KNFP, Veterimed | Commission Européenne | Réduction de la vulnérabilité en milieu rural par la création d’emplois temporaires, à travers des travaux de mise en place de structures de protection de bassins versants | Limonade, Roche-Plate, Saint-Raphaël | 2.372.000 | 01-10-2010 | 30-09-2012 | Silvia Risi silvia.risi@cesvioverseas.org |  |  |
| CESVI | ECHO | Projet de lutte contre la malnutrition á travers une approche multisectorielle | Département Sud | 1.348.100 | 01/01/2011 | 31/03/2012 (extension de projet jusqu’au 30-09-2012 en cours de proposition au bailleur de fonds, mais déjà discutée) | Silvia Risi silvia.risi@cesvioverseas.org |  |  |
| Institutions : HELVETAS Swiss Intercoperation/PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HELVETAS Swiss Intercooperation | Fonds d’Environnement / PNUD/ HELVETAS | Projet Binational Artibonite / Projet de promotion de la gestion durable des sols et des systems de production du sous BV de la rivière Bois à Verrettes | Verrettes (Artibonite) | 720.000.00 | Janvier 2011 | Juin 2013 | Martin EPP (3701-9318) Mathias Pierre (3890-5840) |  |  |
| HELVETAS Swiss Intercooperation | Chaîne du Bonheur | Intervention Post Séisme dans la commune de Petit Goâve, volet réduction et mitigation des risques | Intervention Post Séisme dans la commune de Petit Goâve, volet réduction et mitigation des risques | 1’485’000 | 01.01.2011 | 31.12.2012 | Nicolas Morand, coordonnateur de projet nicolas.morand@helvetas.org 37 02 85 29 Sadrack Désir, responsable de volet GRD desir.sadrack@helvetas.org 36 60 31 72 |  |  |
| HELVETAS Swiss Intercooperation | FAO | Travaux d’aménagements des bassins versants de la rivière Caïman | Bassin versant de Caïman, 11ième Section, Commune de Petit Goâve, Département de l’Ouest | 185’000 | 16.01.2012 | 31.10.2012 | Nicolas Morand, coordonnateur de projet nicolas.morand@helvetas.org 37 02 85 29 |  |  |
| Institutions : Mouvman Peyizan Papay (MPP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPP/MLAL | Union Europeenne(UE) | Réhabilitation de la production agricole de bassin versant dans le centre et le nord’est d’Haiti en soutien à la production fruitière et maraichère | Jacob /Hinche Lamine/Capotille. Gens de Nantes /Ouanaminthe | 1’577,420.00 | Octobre 2010 | Septembre 2013 | Chavannes Jean Baptiste, Muliare MICHEL. |  |  |
| MPP | Développement et Paix | Appui à la securité alimentaire dans le Plateau Central | Communes de: Hinche, Thomassique, Cerca la source, Mirebalais, Saut d’Eau, Belladère, Lascahobas | 2’300,000.00 $ canadiens | Avril 2011 | Mai 2013 | Chavannes JEAN BAPTISTE, Accène JOACHIM |  |  |
| MPP | Fondation de France | Renforcement d’une dynamique de développement agricole local integrant les populations deplacées. | Communes de: Hinche, Maissade, Thomonde. | 1’042,372.5 | Juillet 2010 | Juin 2013 | Nathalie JARNO, Vernat SUPREME |  |  |
| Institutions : Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organisation locale | Programme d'Appui aux Initiatives Productives en milieu rural (PAIP) | Arboriculture et restauration des sols | 1ère section Matelgate, Thomassique | 1, 927,090.94 |  |  | Noles Abellard |  |  |
| Institutions : AVSF/CROSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVSF/CROSE | CG92/UE | Projet de réhabilitation du BV de Fonds Melon | Fonds melon (Michineau), Sud -est |  | 2007 | - | Aurelie RAKOTOFIRINGA 31222796 |  |  |
| Institutions : Consortium CECI – SOCODEVI - UPA-DI – UFRAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CECI/SOCODEVI/UPA-DI-UFRAD | BID | Projet de Protection du Bassin Versant du Cap-Haïtien | BV Cap-Haitien |  | Aout 2008 | Mars 2012 | Andrecy Robens 34438753 |  |  |
| Institutions : Araucaria/MDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Araucaria/MDE | AECID | Projecto Araucaria XXI | BV Sud’est | 2.7 | Oct 2007 | Avril 2012 | David Palacios 37798724 |  |  |

Source : CIAT 20012

## Annexe 6 : Bibliographie

- Projet de Réhabilitation des Petits Périmètres irrigués – 124/88 IF-HAI 17, novembre 1988 MARNDR,

- La politique Nationale d’Irrigation, 1997. MARNDR – Service d’irrigation et du génie rural : méthodologie pour la prise en charge des systèmes irrigués par les associations d’irrigants. Damien, 2000.

- Projet de Développement de la Petite Irrigation (PPI-2) -Rapport d’évaluation ex ante. Rapport No. 06/25 IFAD-HAI, octobre de 2006. MPCE, Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

- (2008-2010) Novembre 2007 MARNDR,

- Politique de Développement Agricole 2010-2025 (Draft I), Sept. 2009 Projet de Loi d’Orientation Agricole Haïtienne (LOAH), zéro draft, décember 2009.

Sites visitées

www.agriculture.gouv.ht

Voir liste en annexe 2