Titre du projet : Création du Centre de Mécanique et de Mécanisation Agricole

Localisation     : Pont Sondé (Vallée de l’Artibonite)

Présentation du projet

- Le problème

Le  niveau de productivité observé dans la plupart des zones  à potentiel agricole élevé est dû notamment à la faiblesse  de l’outillage agricole. Les travaux de réparation de sol sont généralement effectués à la main avec un niveau d’efficience très faible caractérisé par une mauvaise artificialisation du milieu et des temps de travaux longs et pénibles. Les techniques agricoles modernes ne peuvent donc être appliquées. La production diminue même avec l’utilisation  d’autres facteurs considérés comme stratégiques tels que les semences, les fertilisants chimiques, les pesticides et autres intrants.  Les tentatives d’introduction de tracteurs, de motoculteurs et d’autres machines agricoles n’ont pas eu le succès escompté en raison de l’insuffisance des connaissances des acteurs du secteur agricole en matière d’utilisation, de maintenance et de réparation des matériels, des machines et des équipements utilisés dans la production et la transformation des produits agricoles.

2- Justification du projet

La présence d’un Centre de Formation en Mécanique et Mécanisation Agricole dans la Vallée de l’Artibonite répond à la nécessité d’introduire de manière durable les pratiques d’utilisation d’outillage moderne dans l’agriculture haïtienne non seulement au niveau de cette zone   de haute potentialité mais encore à travers toutes les aires qui  s’y prêtent.  Il répond à une attente de la population de la Vallée et son désir de s’intégrer dans la structure de gestion de l’Institution pour en assurer la viabilité et la durabilité.  La formation des agriculteurs de la région en matière d’entretien et de maniement de l’outillage agricole constitue un complément obligatoire des autres interventions en termes d’aménagement et d’intensification de la production en cours dans les Hauts et Bas Artibonite.   Il doit constituer le centre où doit partir la modernisation effective de l’Agriculture pratiquée dans les grandes plaines du pays.  Son impact sur la production agricole devra se faire sentir dans l’immédiat grâce à l’adoption de nouvelles techniques de production qui seront rendues possible par l’utilisation correcte des matériels et équipements agricoles.

3- Objectif général

Contribuer de manière durable à l’intensification et à la modernisation de la production agricole dans les aires cultivables du pays principalement dans la Vallée de l’Artibonite par la diffusion des connaissances en matière d’utilisation, de maintenance et de réparation des outils, équipement et infrastructures agricoles.

4- Stratégie

L’enseignement que le centre se propose de dispenser sera axé sur l’approche « learning by doing » (apprendre en faisant) et celle du « Problem soloing » (comment résoudre les problèmes).

Quatre Institutions seront mises à contribution pour la réalisation du projet : deux cubaines et deux haïtiennes.

1- L’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA)

2- La Facultad de  Mecanizacion Agroprecuaria de la Universidad Agraria de la        	Habana (UNAH)

3- El Centro de Mecanizacion Agricola de Cuba (CEMA)

4- La Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire plus particulièrement le      	Département de Génie Rural (FAMV/GNR)

Des enseignements de courte et de longue durée seront dispensés au niveau du Centre au bénéfice des neuf départements du pays.

- L’enseignement de longue durée s’étendra sur une période de 3 ans. Il 			comportera des volets théoriques et pratiques. Le recrutement se fera 	annuellement par concours 	à travers les neuf départements du pays.

- Les enseignements de courte durée seront de deux types :

a) une formation pratique de un an

b) des formations à la carte  de deux à six mois pour recycler les 				utilisateurs et	réparateurs d’équipements et machines agricoles

Le Centre offrira des services à la communauté tout en évitant d’entrer en compétition avec les  garagistes de la région.

5- Durée du projet

Le projet a un caractère permanent, mais le financement  est sollicité pour une période de sept ans répartie en deux phases de quatre et de trois ans. A partir  de la cinquième année, il est prévu une prise en charge par l’Etat équivalant à 50% des frais annuels d’opération.

6- Bénéficiaires :

Jeunes ayant terminé leur cycle secondaire

Jeunes après leur cycle d’études fondamentales

Opérateurs, mécaniciens, Agriculteurs intéressés

7- Coût du projet

Le coût estimatif des travaux d’infrastructures et de fonctionnement est de 2,900 000.00 $ U.S. répartis comme suit :

| Phase du projet | Items | $ U.S |
| --- | --- | --- |
| 1ere phase | Immobilisation (construction) | 500 000.00 |
|  | Matériels et Equipements | 1 000 000.00 |
|  | Outillage de laboratoire | 500 000.00 |
|  | Fonctionnement pendant quatre ans | 600 000.00 |
| 2ème phase | Fonctionnement pendant trois ans | 300 000.00 |
|  | TOTAL | 2 900 000.00 |

8- Résultats attendus

Le Centre pourra former préparer des techniciens et ouvriers spécialisés en nombre suffisant capables d’assurer la maintenance, l’entretien, la réparation des équipement et des matériels lourds tels que tracteurs,excavatrices,motoculteurs, moteurs, pompes , moulins, etc. ainsi que les camions etc.

Il pourra préparer les opérateurs capables de bien manipuler les équipements afin de leur garantir une durée de vie plus longue et une meilleure utilisation et  recycler les mécaniciens en activité ou des boss pouvant actuellement se prévaloir d’une bonne dose de pratique mais sans base théorique valable.

9- Impacts

La formation de techniciens, d’opérateurs et/ou d’ouvriers spécialisés ainsi que le recyclage de boss mécaniciens permettront à l’ODVA et par extension au pays de disposer ou de se doter d’un personnel qualifié en quantité suffisante dans le domaine de la  Mécanisation  Agricole.

Il en résultera des retombées économiques intéressantes dans la mesure où l’ODVA, le CNE et autres firmes concessionnaires seront à même d’améliorer sensiblement la qualité des services après vente offerts à leur clientèle, de réduire drastiquement le gaspillage représenté par l’immobilisation des équipements de valeurs inestimable faute d’une main d’œuvre locale compétente, donc allonger la durée de vie du parc d’équipements et de matériels lourds à l’échelle nationale.

Par ailleurs, en promouvant dans de bonnes conditions l’agriculture mécanisée, ce projet entraînera la réduction de la pénibilité du travail agricole, la possibilité de faire face à la pénurie demain d’œuvre qui s’observe aux périodes de pointe en milieu rural notamment au moment de la préparation de sol et des semailles et par voie de conséquence l’augmentation des superficies emblavées et donc l’accroissement substantiel de la production et partant des revenus des producteurs.